Стратегічний напрямок 1. «Добробут»

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Розроблення генерального плану та плану зонування території села Олексіївка Олексіївської сільської ради Новоайдарського району Луганської області» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання стратегії розвитку регіону | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Метою інвестиційного проекту є забезпечення комплексної забудови території села Олексіївка Новоайдарського району Луганської області. Завдання проекту - регулювання планування, забудови та іншого використання територій за допомогою генерального плану та плану зонування території села Олексіївка. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | с.ОлексіївкаОлексіївської сільської ради Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення с. Олексіївка – 1450 осіб, ВПО – 250осіб. |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації с.Олексіївка перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Розроблення генерального плану та плану зонування території села Олексіївна дозволяє визначити вихідні дані для: - розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок; - відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; - визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; - проектування будинків і споруд різного призначення; - проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; - проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; - проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; - розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; - розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення генерального плану та плану зонування території села Олексіївна здійснюється шляхом: - оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації; - проведення тендеру, визначення розробника та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі"; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення містобудівної документації; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення містобудівної документації відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням генерального плану; - оприлюднення проекту генерального плану та плану зонування території села Олексіївна, на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; громадські слухання; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації, внесення змін до нього; - подання проекту генерального плану експертній організації для проведення експертизи в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №548 "Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації"; - подання на затвердження завершеного проекту генерального плану. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | З липня 2019 року до грудня 2019 року |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 рік | 2020 рік | Разом |
|  | 276,127 |  | 276,127 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Розроблення генерального плану та плану зонування території села Михайлюки Олексіївської сільської ради Новоайдарського району Луганської області» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання стратегії розвитку регіону | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою інвестиційного проекту є забезпечення комплексної забудови території села Михайлюки Новоайдарського району Луганської області. Завдання проекту - регулювання планування, забудови та іншого використання територій за допомогою генерального плану та плану зонування території села Михайлюки. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | с.Михайлюки Олексіївської сільської ради Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення с. Михайлюки– 420осіб, ВПО – 145 осіб. |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації с.Михайлюки Олексіївської сільської ради перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Розроблення генерального плану та плану зонування території села Михайлюки Олексіївської сільської ради дозволяє визначити вихідні дані для: - розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок; - відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; - визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; - проектування будинків і споруд різного призначення; - проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; - проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; - проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; - розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; - розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення генерального плану та плану зонування території села Михайлюки Олексіївської сільської здійснюється шляхом: - оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації; - проведення тендеру, визначення розробника та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі"; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення містобудівної документації; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення містобудівної документації відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням генерального плану; - оприлюднення проекту генерального плану та плану зонування території села Михайлюки Олексіївської сільської ради, на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; громадські слухання; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації, внесення змін до нього; - подання проекту генерального плану експертній організації для проведення експертизи в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №548 "Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації"; - подання на затвердження завершеного проекту генерального плану. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | З липня 2019 року до грудня 2019 року |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 388,399 |  | 388,399 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку |  | Генеральний план та план зонування території с.Колядівка Колядівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Мета проекту: забезпечення комплексної забудови території с.Колядівка Новоайдарського району Луганської області Завдання проекту: регулювання планування, забудови та іншого використання територій в с.Колядівка за допомогою генерального плану та плану зонування території. |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | с.Колядівка Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення с. Колядівка - 1000 осіб |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації (генерального плану та плану зонування території (ГП та ПЗТ) с.Колядівка перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Розроблення ГП та ПЗТ с.Колядівка, дозволяє визначити вихідні дані для: • розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок; • відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; • визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; • проектування будинків і споруд різного призначення; • проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; • проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; • проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; • розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій; • розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; • розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення генерального плану та плану зонування території с.Колядівка здійснюється шляхом: - оприлюднення рішення про розроблення ГП та ПЗТ; - проведення відбору, визначення розробника ГП та ПЗТ та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель"; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення ГП та ПЗТ; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення ГП та ПЗТ відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням ГП та ПЗТ; - розгляду проекту ГП та ПЗТ с.Колядівка Колядівською сільською радою; - оприлюднення проекту ГП та ПЗТ на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту ГП та ПЗТ, внесення змін до нього; - подання на затвердження завершеного проекту ГП та ПЗТ. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | Липень 2019 – грудень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 |  | 2020 | Разом |
|  | 226,775 |  |  | 226,775 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР Місцевий бюджет |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Колядівська сільська рада - заявник Підрядник - переможець відбору |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку |  | Генеральний план та план зонування території с.Вовкодаєве Колядівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання з розвитку регіону, | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Мета проекту: забезпечення комплексної забудови території с.Вовкодаєве Новоайдарського району Луганської області Завдання проекту: регулювання планування, забудови та іншого використання територій в с.Вовкодаєве за допомогою генерального плану та плану зонування території. |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | с.Вовкодаєве Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення с. Вовкодаєве - 620 осіб |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації (генерального плану та плану зонування території (ГП та ПЗТ) с.Вовкодаєве перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Розроблення ГП та ПЗТ с.Вовкодаєве дозволяє визначити вихідні дані для: • розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок; • відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; • визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; • проектування будинків і споруд різного призначення; • проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; • проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; • проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; • розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій; • розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; • розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення генерального плану та плану зонування території с.Вовкодаєве здійснюється шляхом: - оприлюднення рішення про розроблення ГП та ПЗТ; - проведення відбору , визначення розробника ГП та ПЗТ та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель"; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення ГП та ПЗТ; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення ГП та ПЗТ відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням ГП та ПЗТ; - розгляду проекту ГП та ПЗТ с.Вовкодаєве Колядівською сільською радою; - оприлюднення проекту ГП та ПЗТ на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту ГП та ПЗТ, внесення змін до нього; - подання на затвердження завершеного проекту ГП та ПЗТ. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Липень 2019 – грудень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 |  | 2020 | Разом |
|  | 221,955 |  |  | 221,955 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР Місцевий бюджет |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |
| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Розроблення генерального плану та плану зонування території села Смолянинове Смолянинівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області» |  |  |  |
| 2. Номер і назва завдання з стратегії розвитку регіону | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Мета проекту: забезпечення комплексної забудови території села Смолянинове Смолянинівської сільської ради Луганської області Завдання проекту: регулювання планування, забудови та іншого використання території в с. Смолянинове за допомогою генерального плану та плану зонування території села Смолянинове. |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Село Смолянинове Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення села Смолянинове - 1006 осіб |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації села Смолянинове перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | • розроблення проектів забудови території, окремих земельних ділянок; • відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; • визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; • проектування будинків і споруд різного призначення; • проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; • проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; • проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; • розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій; • розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; • розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | - оприлюднення рішення про розроблення генерального плану та плану зонування території села Смолянинове; - визначення розробника генерального плану та плану зонування території села Смолянинове та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель"; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення генерального плану та плану зонування території села Смолянинове; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення генерального плану та плану зонування території села Смолянинове відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням генерального плану та плану зонування території села Смолянинове; - оприлюднення проекту генерального плану та плану зонування території села Смолянинове на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту генерального плану та плану зонування території села Смолянинове, внесення змін до нього; - подання завершеного проекту генерального плану та плану зонування території села Смолянинове на затвердження сесії сільської ради. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Серпень 2019 – грудень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 |  | 2020 | Разом |
|  | 301, 900 |  |  | 301,900 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР Місцевий бюджет |  |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Розроблення генерального плану та плану зонування с.Штормове Штормівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою інвестиційного проекту є забезпечення комплексної забудови території села Штормове Новоайдарського району Луганської області. Завдання проекту - регулювання планування, забудови та іншого використання територій за допомогою генерального плану та плану зонування території села Штормове. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | с.Штормове Штормівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення с. Штормове – 1015 осіб, ВПО – 70 осіб. |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації с.Штормове Штормівської сільської ради перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - Розроблення генерального плану та плану зонування території села Штормове Штормівської сільської ради дозволяє визначити вихідні дані для: - розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок; - відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; - визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; - проектування будинків і споруд різного призначення; - проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; - проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; - проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; - розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; - розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення генерального плану та плану зонування території с.Штормове Штормівської сільської ради здійснюється шляхом: - оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації; - проведення тендеру, визначення розробника та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі"; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення містобудівної документації; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення містобудівної документації відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням генерального плану; - оприлюднення проекту генерального плану та плану зонування території с.Штормове, на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; громадські слухання; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації, внесення змін до нього; - подання проекту генерального плану експертній організації для проведення експертизи в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №548 "Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації"; - подання на затвердження завершеного проекту генерального плану. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | З серпня 2019 року до грудня 2019 року |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 р. | 2020 р. | Разом |
|  | 284,037 |  | 284,037 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку |  | «Генеральний план та план зонування території с.Гречишкине Гречишкинської сільської ради Новоайдарського району Луганської області» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Мета проекту: забезпечення комплексної забудови території села Гречишкине Новоайдарського району Луганської області Завдання проекту: регулювання планування, забудови та іншого використання територій в селі Гречишкине за допомогою генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Село Гречишкине Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення села Гречишкине - 1100 осіб |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Розроблено генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине, який дозволяє визначити вихідні дані для: - розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок; - відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; - визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; - проектування будинків і споруд різного призначення; - проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; - проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; - проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; - розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій; - розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; - розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування - території для містобудівних потреб. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине здійснюється шляхом: - оприлюднення рішення про розроблення генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине; - розміщення на сайті державних закупівель Прозоро, визначення розробника генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель"; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення генерального плану та плану зонування території села відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине; - розгляду проекту генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине на сесії сільської ради - оприлюднення проекту генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине, внесення змін до нього; - подання на затвердження завершеного проекту генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине на сесію сільською радою. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Липень 2019 – грудень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 |  | 2020 | Разом |
|  | 342,648 |  |  | 342,648 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР Місцевий бюджет |  |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Генеральний план смт. Новоайдар Луганської області, поєднаний з планом зонування території |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Мета проекту: забезпечення комплексної забудови території смт.Новоайдар Луганської області Завдання проекту: регулювання планування, забудови та іншого використання територій в смт.Новоайдар за допомогою генерального плану, поєднаного з планом зонування території. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | смт. Новоайдар Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення смт. Новоайдар – 8357 осіб, загальна чисельність населення Новоайдарського р-ну – 41717 осіб, ВПО – 12500 осіб, СПД – 113. |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації смт. Новоайдар Луганської області перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Розроблено генеральний план смт.Новоайдар, поєднаний з планом зонування території, який дозволяє визначити вихідні дані для: - розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок; - відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; - визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; - проектування будинків і споруд різного призначення; - проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; - проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; - проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; - розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; - розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення генерального плану смт.Новоайдар, поєднаного з планом зонування території, здійснюється шляхом: - оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації; - проведення тендеру, визначення розробника та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі"; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення містобудівної документації; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення містобудівної документації відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням генерального плану; - оприлюднення проекту генерального плану смт.Новоайдар, поєднаного з планом зонування території, на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; громадські слухання; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації, внесення змін до нього; - подання проекту генерального плану експертній організації для проведення експертизи в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №548 "Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації"; - подання на затвердження завершеного проекту генерального плану. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | З липня 2019 року до грудня 2019 року |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 470,254 |  | 470,254 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку |  | Розроблення генерального плану та плану зонування території с. Денежникове Денежниківської сільської ради Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Метою інвестиційного проекту є забезпечення комплексної забудови території с. Денежникове Луганської області Завдання проекту - регулювання планування, забудови та іншого використання територій в с.Денежникове за допомогою генерального плану та плану зонування території. |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | с. Денежникове Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення с. Денежникове - 870 осіб |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Проблемою залишається відсутність містобудівної документації (генерального плану та плану зонування території) с. Денежникове Денежниківської сільської ради, що перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб, а саме уточнення планування, структури й функціонального призначення території, встановлення червоних ліній та ліній організації забудови, зміни цільового призначення земельних ділянок. Все це унеможливлює передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність або користування фізичними та юридичними особами. |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Розроблено генерального плану та плану зонування території с.Денежникове, який дозволяє визначити вихідні дані для: - забезпечити ефективне перспективне планування розвитку громади; - прогнозування розвитку території; - обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; - взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів; - визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних зон і об’єктів; - розвиток інженерно-транспортної інфраструктури та ін.; - через розробку різноманітних проектів, а саме: - проектів землеустрою щодо впорядкування території; - проектів відведення земельних ділянок; - схем прибирання території та санітарної очистки; - проектів інженерних мереж і споруд; - проектів транспортної інфраструктури; - проектів будинків та споруд різного цільового призначення; - проектів забудови районів, кварталів; - визначення та уточнення містобудівних умов та обмежень; - проведення містобудівних розрахунків, якщо планується вкладення інвестицій у будівництво об'єкта. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення детального плану території с. Денежникове здійснюється шляхом: – оприлюднення рішення про розроблення генерального плану та плану зонування території с.Денежникове; – визначення розробника генерального плану та плану зонування території с.Денежникове – складання та затвердження проекту завдання на розроблення генерального плану та плану зонування території; – надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; – фінансування розроблення генерального плану та плану зонування території відповідно до укладеного договору; – оприлюднення проекту генерального плану та плану зонування території на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту генерального плану та плану зонування території, внесення змін до нього; – подання на затвердження завершеного проекту генерального плану та плану зонування території с.Денежникове та затвердження на сесії. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Серпень 2019 – грудень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 |  | 2020 | Разом |
|  | 302,697 |  |  | 302,697 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР Місцевий бюджет |  |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку |  | Розроблення генерального плану та плану зонування території с. Райгородка Райгородської сільської ради Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Мета проекту: забезпечення комплексної забудови території села Райгородка Луганської області Завдання проекту: регулювання планування, забудови та іншого використання територій в селі Райгородка за допомогою генерального плану та плану зонування території. |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | село Райгородка Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення село Райгородка – 1806 осіб |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації (детального плану території) села Райгородка, що перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Розроблено генеральний план та план зонування території села Райгородка (ГППЗ), який дозволяє визначити вихідні дані для: • розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок; • відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; • визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; • проектування будинків і споруд різного призначення; • проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; • проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; • проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; • розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій; • розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; • розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення детального плану території села Райгородка здійснюється шляхом: - оприлюднення рішення про розроблення ГППЗ; - проведення тендеру, визначення розробника ГППЗ та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель"; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення ГППЗ; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення ГППЗ відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням ГППЗ; -розгляду проект ГППЗ села Райгородка архітектурно- містобудівною радою згідно зі статтею 20 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"; - оприлюднення проекту ГППЗ на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту ГППЗ, внесення змін до нього; - подання на затвердження завершеного проекту ГППЗ. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Серпень 2019 – грудень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 |  | 2020 | Разом |
|  | 396,703 |  |  | 396,703 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР, Місцевий бюджет |  |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Розроблення генерального плану та плану зонування території с. Бахмутівка Бахмутівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання стратегії розвитку регіону | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Мета проекту: забезпечення комплексної забудови території села Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області Завдання проекту: регулювання планування, забудови та іншого використання територій в селі Бахмутівка за допомогою генерального плану та плану зонування території (ГП та ПЗ) |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | село Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення села Бахмутівка-967 осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації села Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області, що перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Розроблено ГП та ПЗ села Бахмутівка, який дозволяє визначити вихідні дані для: • розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок; • відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; • визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; • проектування будинків і споруд різного призначення; • проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; • проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; • проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; • розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій; • розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; • розроблення проектів землеустрою щодо впорядкуваннятериторії для містобудівних потреб. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення ГП та ПЗ території села Бахмутівка здійснюється шляхом: - оприлюднення рішення про розроблення ГП та ПЗ; - проведення відбору згідно законодавства, визначення розробника ГП та ПЗ укладання договору з урахуванням положень; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення ГП та ПЗ; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення ГП та ПЗ відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням ГП та ПЗ; - оприлюднення проекту ГП та ПЗ на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту ГП та ПЗ, внесення змін до нього; - затвердження на сесії завершеного проекту ГП та ПЗ |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Серпень 2019 – грудень 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 243,465 |  | 243,465 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку |  | «Генеральний план, суміщений з проектом детального планування, території с-ща Побєда Побєдівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Мета проекту: забезпечення комплексної забудови території с-ща Побєда Луганської області Завдання проекту: регулювання планування, забудови та іншого використання територій в с-ща Побєда за допомогою генерального плану, уміщеного з проектом детального планування, території с-ща Побєда . |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | селище Побєда Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення с-ща Побєда - 453 особи |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Розроблення генерального плану, уміщеного з проектом детального планування, території с-ща Побєда дозволяє визначити вихідні дані для: • розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок; • відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; • визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; • проектування будинків і споруд різного призначення; • проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; • проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; • проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; • розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій; • розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; • розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення генерального плану, уміщеного з проектом детального планування, території с-ща Побєда здійснюється шляхом: - оприлюднення рішення про розроблення генерального плану, - визначення розробника генерального плану -ща Побєда та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель"; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення генерального плану с-ща Побєда; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення генерального плану с-ща Побєда відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням генерального плану с- ща Побєда; - оприлюднення проекту генерального плану, на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту генерального плану, внесення змін до нього; - подання на затвердження завершеного проекту генерального плану |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | серпень 2019 – грудень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 |  | 2020 | Разом |
|  | 413,082 |  |  | 413,082 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР Місцевий бюджет |  |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку |  | «Генеральний план, суміщений з проектом детального планування , території с. Чистопілля Побєдівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Мета проекту: забезпечення комплексної забудови території с. Чистопілля Луганської області Завдання проекту: регулювання планування, забудови та іншого використання територій с. Чистопілля за допомогою генерального плану |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | с. Чистопілля Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення Побєдівської сільської ради – 477 осіб |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації (генерального плану, суміщеного з проектом детального планування, території с. Чистопілля) перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Розроблення генерального плану, суміщеного з проектом детального планування, території с. Чистопілля дозволяє визначити вихідні дані для: • розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок; • відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; • визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; • проектування будинків і споруд різного призначення; • проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; • проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; • проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; • розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій; • розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; • розроблення проектів землеустрою щодо впорядкуваннятериторії для містобудівних потреб. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення генерального плану, суміщеного з проектом детального планування, території с. Чистопілля здійснюється шляхом: - оприлюднення рішення про розроблення генерального плану - визначення розробника генерального плану та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель"; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення генерального плану, - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення генерального плану, відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням генерального плану с. Чистопілля; - оприлюднення проекту генерального плану, с. Чистопілля на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту генерального плану, внесення змін до нього; - подання на затвердження завершеного проекту генерального плану, суміщеного з проектом детального планування, території с. Чистопілля |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Серпень 2019 – грудень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 |  | 2020 | Разом |
|  | 199,546 |  |  | 199,546 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР Місцевий бюджет |  |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Розроблення генерального плану та плану зонування території с. Новоохтирка Новоохтирської сільської ради Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Мета проекту: забезпечення комплексної забудови території села Новоохтирка Новоайдарського району Луганської області Завдання проекту: регулювання планування, забудови та іншого використання територій в селі Новоохтирка за допомогою генерального плану та плану зонування території (ГП та ПЗ) |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | село Новоохтирка Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення села Новоохтирка - 732 осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації села Новоохтирка перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Розроблено ГП та ПЗ села Новоохтирка, який дозволяє визначити вихідні дані для: • розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок; • відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови; • визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень; • проектування будинків і споруд різного призначення; • проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; • проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж; • проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна; • розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій; • розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок; • розроблення проектів землеустрою щодо впорядкуваннятериторії для містобудівних потреб. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розроблення ГП та ПЗ території села Новоохтирка здійснюється шляхом: - оприлюднення рішення про розроблення ГП та ПЗ; - проведення відбору згідно законодавства, визначення розробника ГП та ПЗ укладання договору з урахуванням положень; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення ГП та ПЗ; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення ГП та ПЗ відповідно до укладеного договору; - здійснення контролю за розробленням ГП та ПЗ; - оприлюднення проекту ГП та ПЗ на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту ГП та ПЗ, внесення змін до нього; - затвердження на сесії завершеного проекту ГП та ПЗ |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Серпень 2019 – грудень 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 226,317 |  | 226,317 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Розробка генерального плану та детального плану забудови м.Щастя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 2.1.1. Підтримати процес створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| - 3. Мета та завдання проекту | - Забезпечення комплексної забудови території міста Щастя |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | м.Щастя |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 12,5 тис. |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Відсутність містобудівної документації м.Щастя перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Упорядкування забудови міста Щастя. Економічний ефект до 1 мл. грн. в рік. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | - оприлюднення рішення про розроблення містобудівної документації; - визначення розробника та укладання договору - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування відповідно до укладеного договору; - громадські обговорення; - внесення змін; - затвердження завершеного проекту генерального плану. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Січень-грудень 2019 року |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 8000 |  | 8000 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, місцевий бюджет |  |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт автодороги по вул. Миру в с. Олексїївка Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. «Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення» 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою та завданням проекту є підвищення якості дорожнього полотна проїзної частини дороги. Покрашення загального стану благоустрою в селі, створення умов для підвищення рівня економічного розвитку села. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район с. Олексіївка |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 2500 осіб також ВПО 170 осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Вулиця Миру найдовша у селі Олексіївка, вона з’єднує центр села з найвіддаленішою окраїною. Капітальний ремонт вказаної дороги не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Така ситуація сприяє загостренню соціальної напруги серед населення та провокує постійні скарги до сільської ради. Для покращення експлуатаційних якостей та забезпечення безпеки руху, автомобільна дорога потребує капітального ремонту по всій протяжності. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту значною мірою підвищиться рейтинг села за такими показниками, як: - відремонтовано 3,1 км*6 м дорожнього покриття; - зручне пересування селом; - покращення технічного стану дороги; - збереження цілісності дорожнього покриття; - створення умови для безпеки руху автомобільного транспорту; - запобігання виникненню ДТП; - забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони; - збережена соціальна інфраструктура населеного пункту; - зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату в громаді. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення тендерних закупівель; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору підряду; 3.Улаштування асфальтобетонного покриття; 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | серпень 2019 – листопад 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 11900,105 |  | 11900,105 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт автодороги по вул. Верхня в с. Вовкодаєве Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. «Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення» 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою проекту є покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття шляхом здійснення капітального ремонту дороги по вулиці Верхня в с. Вовкодаве Завдання безпека руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду до жителів села автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони, забезпечення комфортного та безпечного транспортного сполучення сільських територій, розвиток економічного потенціалу села. |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район Колядівська сільська рада с. Вовкодаєве с. Богданівна Біловодського району |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 620 осіб, в т.ч. 90 ВПО |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Дорога, що пролягає через с.Вовкодаєве є частиною сполучення з с. Богданівна Біловодського району Капітальний ремонт вказаної дороги не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, такий стан дороги провокує надання неякісних транспортних послуг та збільшення їх вартості. Ця дорога це єдина можливість доїзду мешканців віддалених вулиць с.Вовкодаєве до центру села, які кожного дня повинні якось добратися до місця роботи, школи і дитячого садочка. Вказане проблемне питання за рахунок коштів районного та місцевого бюджетів не вдається вирішити протягом останніх років, через відсутність необхідного фінансового ресурсу. Така ситуація сприяє загостренню соціальної напруги серед населення та провокує постійні скарги до керівництва сільської ради. |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - відремонтовано 7200 м² дорожнього покриття; - близько 1000 осіб отримають якісні пасажирські, адміністративні, медичні та освітні послуги; - покращення технічного стану дороги; - збереження існуючої дороги від руйнування та подальше її використання по цільовому призначенню. - забезпечення комфортного та безпечного транспортного сполучення сільських територій; - забезпечення безпеки руху автотранспорту; - розвиток економічного потенціалу села; - зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату в громаді. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення тендерних закупівель; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору підряду; 3.Улаштування асфальтобетонного покриття; 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | серпень 2019 – жовтень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |  |
|  | 5312,684 |  | 5312,684 |  |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР Місцевий бюджет |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |
| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт автодороги по вул. Шевченко в с.Колядівка Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. «Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення» 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою проекту є покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття шляхом здійснення капітального ремонту дороги по вулиці Шевченко в с. Колядівка Завдання безпека руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду до жителів села автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони, забезпечення комфортного та безпечного транспортного сполучення сільських територій розвиток економічного потенціалу села |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район с. Колядівка, с.Побєда, с. Волкодаєве |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1500 осіб також ВПО 400 осіб |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Дорога, що пролягає через с.Колядівка є частиною сполучення з с.Побєда. Капітальний ремонт вказаної дороги не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, такий стан дороги провокує надання неякісних транспортних послуг та збільшення їх вартості. Ця дорога це єдина можливість доїзду мешканців віддалених вулиць с.Колядівка до центру села, які кожного дня повинні якось добратися до місця роботи, школи і дитячого садочка. Вказане проблемне питання за рахунок коштів районного та місцевого бюджетів не вдається вирішити протягом останніх років, через відсутність необхідного фінансового ресурсу. Така ситуація сприяє загостренню соціальної напруги серед населення та провокує постійні скарги до керівництва сільської ради. |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - відремонтовано 1,2 км дорожнього покриття; - забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини; - забезпечення комфортного та безпечного транспортного сполучення сільських територій; - забезпечення безпеки руху транспорту; - задоволення потреб громадян; - збереження існуючої дороги від руйнування та подальше її використання по цільовому призначенню. - розвиток економічного потенціалу села; - зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату в громаді. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення тендерних закупівель; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору підряду; 3.Улаштування асфальтобетонного покриття; 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | серпень 2019 – жовтень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 |  | Разом |
|  | 6642,533 |  |  | 6642,533 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Колядівська сільська рада |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт автодороги по вул. Озерна в с. Новоахтирка Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону | Завдання 1.1.3. «Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення» 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою проекту є покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття шляхом здійснення капітального ремонту доріг по вул. Озерна в с.Новоохтирка, що в свою чергу матиме позитивний вплив на безпеку руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду до жителів Новоайдарського району Луганської області автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район с. Новоохтирка |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 900 осіб також ВПО біля 50осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Капітальний ремонт дороги по вул. Озерна в с.Новоохтирка не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, такий стан дороги перешкоджає дітям добиратися до школи, жителям до місця роботи, населенню та автотранспорту до траси Сєвєродонецьк-Новоайдар. Така ситуація сприяє загостренню соціальної напруги серед населення та провокує постійні скарги до сільської ради. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - відремонтовано 4000 м² дорожнього покриття; - покращення технічного стану дороги; - збереження цілісності дорожнього покриття; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - запобігання виникненню ДТП; - забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони; - розвиток економічного потенціалу - зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату в громаді. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення тендерних закупівель; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору підряду; 3.Улаштування асфальтобетонного покриття; 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | травень 2019 – липень 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1811,090 |  | 1811,090 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт автодороги по вул. Центральна в с. Новоахтирка Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. «Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення» 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою проекту є покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття шляхом здійснення капітального ремонту дороги по вул. Центральна в с.Новоохтирка, що в свою чергу матиме позитивний вплив на безпеку руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду до жителів Новоайдарського району Луганської області автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район с. Новоохтирка |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 900 осіб також ВПО біля 50осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Вулиця Центральна в с.Новоохтирка – це основна вулиця села, де знаходяться Загальноосвітня школа, сільська рада, офіс ТОВ «Сфера». Капітальний ремонт дороги не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, такий стан дороги перешкоджає дітям добиратися до школи, жителям до місця роботи, та сільської ради, робітникам та автотранспорту до сільськогосподарського підприємства ТОВ «Сфера», населенню та автотранспорту до траси Сєвєродонецьк-Новоайдар. Така ситуація сприяє загостренню соціальної напруги серед населення та провокує постійні скарги до сільської ради. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - відремонтовано 5000 м² дорожнього покриття; - покращення технічного стану дороги; - збереження цілісності дорожнього покриття; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - запобігання виникненню ДТП; - забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони; - забезпечення безпечного доїзду до ТОВ «Сфера» - розвиток економічного потенціалу - зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату в громаді. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення тендерних закупівель; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору підряду; 3.Улаштування асфальтобетонного покриття; 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | травень 2018 – липень 2018 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 2263,033 |  | 2263,033 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт автодороги по вулиці Залізнична в с.Райгородка Новоайдарського району Луганської області (автомобільна дорога О130902 Новоайдар-Щастя км 13+400-км 14+500) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. «Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення» 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою Проекту є покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття шляхом здійснення капітального ремонту дороги по вулиці Залізнична в с.Райгородка, що в свою чергу матиме позитивний вплив на безпеку руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду жителів до місць призначення, якість надання транспортних послуг, розвиток економічного потенціалу населених пунктів, через які пролягає дорога. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район м.Щастя, с.Бахмутівка, Трьохізбека, Райгородка, Царівка, Деменкове та Михайлівка |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 12830 осіб також ВПО біля 3 тис.осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Автодорога по вулиці Залізнична в с.Райгородка має стратегічне значення і є необхідною транспортною артерією, яка з’єднує місто Щастя та села Трьохізбека, Райгородка, Бахмутівка, Царівка, Деменкове та Михайлівка з районним та обласним центрами. Капітальний ремонт вказаної дороги не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, ями, загострило ситуацію проведення АТО, дорога зовсім зруйнована важкою гусеничною технікою та багатотонними фурами. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, такий стан дороги провокує надання неякісних транспортних послуг, зокрема послуг з пасажирський перевезень. Часто, через поганий стан дороги перевізники відмовляються здійснювати пасажирські перевезення, брати участь у конкурсах, а тому відсутня конкуренція між перевізниками, що в свою чергу також негативно впливає на якість надання послуг. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - відремонтовано 2 км дорожнього покриття; - 12830 осіб та майже 3 тисячі ВПО отримають якісні пасажирські, адміністративні, медичні та освітні послуги; - 27 СПД скоротять витрати на паливо та ремонт транспортних засобів; - покращення технічного стану дороги; - збереження цілісності дорожнього покриття; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - запобігання виникненню ДТП; - забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони; - покращення якості транспортних послуг, в т. ч. якості пасажирських перевезень. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення тендерних закупівель; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору підряду; 3.Улаштування асфальтобетонного покриття; 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | серпень 2019 – листопад 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 6526,798 |  | 6526,798 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) | Учасник проекту: Служба автомобільних доріг у Луганській області. |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт автодороги по вулиці Вокзальна в с.Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області (автомобільна дорога О130902 Новоайдар –Щастя км 13+400-км 14+500) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. «Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення» 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою та завданням Проекту є покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття шляхом здійснення капітального ремонту дороги по вулиці Вокзальна в с.Бахмутівка, що в свою чергу матиме позитивний вплив на безпеку руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду до місця призначення, якість надання транспортних послуг, розвиток економічного потенціалу населених пунктів, через які пролягає дорога. |  |  |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район м.Щастя, с.Бахмутівка, Трьохізбека, Райгородка, Царівка, Деменкове та Михайлівка |  |  |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 12830 осіб також ВПО біля 3 тис.осіб |  |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Автодорога по вулиці Вокзальна в с.Бахмутівка має стратегічне значення і є необхідною транспортною артерією, яка з’єднує місто Щастя та села -Трьохізбека, Райгородка, Бахмутівка, Царівка, Деменкове та Михайлівка з районним та обласним центрами. Стан дороги впливає на розвиток вказаних сіл, в т. ч. на розвиток їх економічного потенціалу. Капітальний ремонт вказаної дороги не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, ями, загострило ситуацію проведення АТО, дорога зовсім зруйнована важкою гусеничною технікою та багатотонними фурами. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, такий стан дороги провокує надання неякісних транспортних послуг, зокрема послуг з пасажирський перевезень. Часто, через поганий стан дороги перевізники відмовляються здійснювати пасажирські перевезення, брати участь у конкурсах, а тому відсутня конкуренція між перевізниками, що в свою чергу також негативно впливає на якість надання послуг; так ситуація впливає на збільшення вартості пасажирських перевезеннь, оскільки через катастрофічний стан дорожнього покриття автобусам доводиться їхати довше і повільніше, що тягне за собою більший розхід палива. Також треба додати ще ремонт транспортного засобу та запчастини до нього. |  |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - відремонтовано 1,2 км дорожнього покриття; - 12830 осіб та майже 3 тисячі ВПО отримають якісні пасажирські, адміністративні, медичні та освітні послуги; - 27 СПД скоротять витрати на паливо та ремонт транспортних засобів; - покращення технічного стану дороги; - збереження цілісності дорожнього покриття; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - запобігання виникненню ДТП; - забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони; - покращення якості транспортних послуг, в т. ч. якості пасажирських перевезень. |  |  |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення тендерних закупівель; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору підряду; 3.Улаштування асфальтобетонного покриття; 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | серпень 2019 – листопад 2019 |  |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 |  | 3 рік |  | Разом |
|  | 1201,577 |  |  |  |  | 1201,577 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Служба автомобільних доріг у Луганській області. |  |  |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт автодороги по вул Центральна в с.Дмитрівка Новоайдарського району Луганської області (автомобільна дорога О130907 (Старобільськ-Луганськ-Донецьк)-Дмитрівка км 3+000-км 6+000) |  |  |  |  |  |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. «Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення» 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою Проекту є покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття, шляхом здійснення капітального ремонту дороги по вулиці Центральна в с. Дмитрівка, що в свою чергу матиме позитивний вплив на безпеку руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність прибуття жителів с. Дмитрівка автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони, якість надання транспортних послуг, розвиток економічного потенціалу населених пунктів, через які пролягає дорога |  |  |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Луганська обл., Новоайдарський район, с. Дмитрівка |  |  |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1280 осіб також ВПО - біля 300 осіб |  |  |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Автодорога, що проходить по вулиці Центральна з’єднує село Дмитрівка з селами Олексіївка та Колядівка, та є основною вулицею с. Дмитрівка. Капітальний ремонт вказаної дороги не проводився зовсім з дня її будівництва, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному прибуттю автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, через переміщення важкої воєнної техніки значно пошкоджено покриття автомобільної дороги, такий стан дороги провокує надання неякісних транспортних послуг, зокрема послуг з пасажирський перевезень. Часто, через поганий стан дороги перевізники відмовляються здійснювати пасажирські перевезення, брати участь у конкурсах, а тому відсутня конкуренція між перевізниками, що в свою чергу також негативно впливає на якість надання послуг. |  |  |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - відремонтовано 1,0 км дорожнього покриття; - 1280 осіб та майже 300 ВПО отримають якісні пасажирські, адміністративні, медичні та освітні послуги; - 15 СПД скоротять витрати на паливо та ремонт транспортних засобів; - покращення технічного стану дороги; - збереження цілісності дорожнього покриття; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - запобігання виникненню ДТП; - забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони; - покращення якості транспортних послуг, в т. ч. якості пасажирських перевезень. - розвиток економічного потенціалу населених пунктів, через які пролягає дорога. |  |  |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення тендерних процедур 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладення договору підряду 3. Улаштування асфальтобетонного покриття; 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | серпень 2019 – листопад 2019 |  |  |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 |  | 2020 |  | Разом |  |
|  | 4294,552 |  |  |  | 4294,552 |  |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР, Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Служба автомобільних доріг у Луганській області. |  |  |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт автодороги по вул. Незалежності в смт. Новоайдар Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. «Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення» 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою проекту є збереження існуючої автомобільної дороги та забезпечення задовільних умов руху автомобільного транспорту та безпеки дорожнього руху по вул. Незележності в смт. Новоайдар Луганської області Завдання проекту: покращення технічного стану центральної дороги селища Новоайдар Луганської області |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | смт. Новоайдар Новоайдарський район Луганської області |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення смт. Новоайдар 8415 осіб, загальна чисельність населення Новоайдарського району – 41717 осіб, ВПО – 12500 осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Вулиця Незалежності – це одна з центральних вулиць смт Новоайдар, де знаходяться основні об’єкти соціальної інфраструктури району. Асфальтобетонне покриття дороги вул. Незалежності має чисельні пошкодження та руйнування, наявний стан покриття не відповідає технічним вимогам і безпеці дорожнього руху. Дорожнє полотно потребує термінового відновлення та капітального ремонту |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - відремонтовано 2300 м2 дорожнього покриття; - приведено до належного експлуатаційного стану 2,8 км; - забезпечено безпечне і безперешкодне пересування мешканців селища, району та ВПО; - припинення руйнування тротуарів та прилеглої території житлових будинків по вулиці; - забезпечено пожежобезпечна відстань від дерев та кущів парку «Сосновий» - реалізовано І етап створення повноцінної дорожньої інфраструктури вулиць селища; - підвищення культури дорожнього руху; - підвищення експлуатаційного ресурсу дорожньої інфраструктури селища |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення тендерних закупівель; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору підряду; 3.Улаштування асфальтобетонного покриття: - проведення підготовчих робіт - улаштування одношарових основ із щебеню - розливання в’яжучих матеріалів - лаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону -улаштування покриттів із гарячих асфальтобетонних сумішей - інші роботи 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | квітень 2019 – вересень 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 3348,647 |  | 3348,647 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт автодороги по вул. В.Пятьоркіна в смт. Новоайдар Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. «Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення» 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою проекту є збереження існуючої автомобільної дороги та забезпечення задовільних умов руху автомобільного транспорту та безпеки дорожнього руху по вул. В.Пятьоркіна в смт. Новоайдар Луганської області Завдання проекту: покращення технічного стану дороги вул. В.Пятьоркіна в смт. Новоайдар Луганської області |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | смт. Новоайдар Новоайдарський район Луганської області |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення смт. Новоайдар 8415 осіб, загальна чисельність населення Новоайдарського району – 41717 осіб, ВПО – 12500 осіб, кількість учнів Новоайдарської обласної санаторної школи-інтернат – 263 особи |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Асфальтобетонне покриття дороги вул. В.Пятьоркіна має чисельні пошкодження та руйнування, наявний стан покриття не відповідає технічним вимогам і безпеці дорожнього руху. Дорожнє полотно потребує термінового відновлення та капітального ремонту По вул.. В.Пятьоркіна знаходиться Новоайдарська обласна санаторна школа-інтернат, а також доїзд до Новоайдарського професійного аграрного ліцею, виїзд до траси Н-21 Старобільськ - Луганськ |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - відремонтовано 920 м2 дорожнього покриття; - приведено до належного експлуатаційного стану 1,0 км; - забезпечено безпечне і безперешкодне пересування учнів Новоайдарської обласної санаторної школи-інтернат, Новоайдарського професійного аграрного ліцею, мешканців селища, району та ВПО; - припинення руйнування тротуарів та прилеглої території житлових будинків по вулиці; - забезпечено пожежобезпечну відстань від дерев та кущів парку «Сосновий» - реалізовано І етап створення повноцінної дорожньої інфраструктури вулиць селища; - підвищення культури дорожнього руху; - підвищення експлуатаційного ресурсу дорожньої інфраструктури селища |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення тендерних закупівель; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору підряду; 3.Улаштування асфальтобетонного покриття: - проведення підготовчих робіт - улаштування одношарових основ із щебеню - розливання в’яжучих матеріалів - лаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону - улаштування покриттів із гарячих асфальтобетонних сумішей - інші роботи 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | квітень 2019 – вересень 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1328,208 |  | 1328,208 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Новоайдарська селищна рада |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт автодороги по вул. Сонячна в с. Новоахтирка Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. «Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення» 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою проекту є покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття, шляхом здійснення капітального ремонту дороги по вул. Сонячна в с.Новоохтирка, що в свою чергу матиме позитивний вплив на безпеку руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду до жителів села автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район с. Новоохтирка |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 900 осіб також ВПО біля 50осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Капітальний ремонт дороги по вул. Сонячна в с.Новоохтирка не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, такий стан дороги перешкоджає дітям добиратися до школи, жителям до місця роботи, робітникам та автотранспорту до сільськогосподарського підприємства ТОВ «Сфера». Така ситуація сприяє загостренню соціальної напруги серед населення та провокує постійні скарги до сільської ради. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - відремонтовано 2500 м² дорожнього покриття; - покращення технічного стану дороги; - збереження цілісності дорожнього покриття; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - запобігання виникненню ДТП; - забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони; - забезпечення доїзду до ТОВ «Сфера» - розвиток економічного потенціалу - зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату в громаді. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення тендерних закупівель; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору підряду; 3.Улаштування асфальтобетонного покриття; 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | травень 2019 – липень 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1785,689 |  | 1785,689 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт автодороги по вул.Центральна в с.Переможне Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. «Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення» 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою Проекту є покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття, шляхом здійснення капітального ремонту дороги по вулиці Центральна в с.Переможне, що в свою чергу матиме позитивний вплив на безпеку руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду до жителів Новоайдарського району Луганської області автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони, якість надання транспортних послуг, доїзду населення до залізничного вокзалу, розвиток економічного потенціалу с.Переможне |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район, Штормівська сільська рада |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1047 мешканців громади, майже 300 осіб ВПО, 7200 пасажирів залізниці, 400 осіб військовослужбовців |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна в с. Переможне не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Незадовільний стан дороги перешкоджає дітям безпечно добиратися до школи (дорогою курсує шкільний автобус, що перевозить школярів с.Переможне до Штормівської ЗОШ), жителям до місця роботи, населенню та автотранспорту до залізничного вокзалу. Крім того, такий стан дороги провокує надання неякісних транспортних послуг, зокрема послуг з пасажирський перевезень. Часто, через поганий стан дороги перевізники відмовляються здійснювати пасажирські перевезення, брати участь у конкурсах, а тому відсутня конкуренція між перевізниками, що в свою чергу також негативно впливає на якість надання послуг. Така ситуація сприяє загостренню соціальної напруги серед населення та провокує постійні скарги до сільської ради. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - відремонтовано 1,3 км автодороги; - 1047 осіб місцевих жителів будуть отримувати якісні послуги; - 100 осіб будуть вчасно добиратися до місця своєї роботи; - 30 школярів своєчасно і безпечно потраплятимуть до школи; - 7200 пасажирів вчасно потраплять до залізничного вокзалу; - покращення технічного стану дороги; - збереження цілісності дорожнього покриття; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - запобігання виникненню ДТП; - забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони; - покращення якості транспортних послуг, в т. ч. якості пасажирських перевезень; - розвиток економічного потенціалу села Переможне; |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення тендерних закупівель 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт 3.Улаштування асфальтобетонного покриття; 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | серпень 2019–листопад 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 3717,413 |  | 3717,413 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Штормівська сільська рада |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Поточний ремонт автодороги по вулиці Литвинівська с.Вовкодаєве Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення . 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою Проекту покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття по вулиці Литвинівська с.Вовкодаєве шляхом здійснення поточного ремонту автодороги, що в свою чергу матиме позитивний вплив на безпеку руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду жителів села до об’єктів соціальної сфери і автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони, якість надання транспортних послуг, розвиток економічного потенціалу населеного пункта села Вовкодаєве |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район, с.Колядівка, сел.Побєда, с.Вовкодаєве |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1000 осіб також ВПО 200 осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Поточний ремонт автодороги по вулиці Литвинівська села Вовкодаєве (балансоутримувачем є Служба Автомобільних доріг але вона знаходиться в межах населеного пункту) не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, непроїзні ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, такий стан дороги провокує надання неякісних транспортних послуг, зокрема постійна багнюка на дорозі затрудняє дітям вчасно добиратися до зупинки шкільного автобуса. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - збереження комфортного та безпечного життєвого середовища для людини; - збереження комфортного та безпечного транспортного сполучення сільських територій; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - задоволення потреб громади; - збереження існуючої дороги від руйнування та подальше її використання по цільовому призначенню |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1 Проведення тендеру, визначення підрядника; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору. 3.Улаштування асфальтобетонного покриття . 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | червень 2019 – вересень 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 рік | 2020 рік | разом |
|  | 800,0 |  | 800,000 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет бюджет Колядівської сільської ради–співфінансування - 500,0 тис.грн. |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Колядівська сільська рада Підрядник - переможець тендеру |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Поточний ремонт автодороги по вулиці Мирна с.Колядівка Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою Проекту покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття по вулиці Мирна с.Колядівка шляхом здійснення поточного ремонту автодороги, що в свою чергу матиме позитивний вплив на безпеку руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду жителів села до об’єктів соціальної сфери і автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони, якість надання транспортних послуг, розвиток економічного потенціалу населеного пункта села Колядівка |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район, с.Колядівка, с.Вовкодаєве, а також с.Олексіївка – с.Дмитрівка - с.Михайлюки – с. Новоолександрівка –с. Євсуг - м.Старобільськ – м.Біловодськ – м.Марківка |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1000 осіб також ВПО 200 осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Поточний ремонт автодороги по вулиці Мирна с.Колядівка, балансоутримувачем якої є Служба Автомобільних доріг, але вона знаходиться в межах населеного пункту. Автодорога по вулиці Мирна обласного значення. Вона з’єднує декілька населених пунктів : с.Колядівка с.Олексіївка – с.Дмитрівка - с.Михайлюки - с.Вовкодаєве з с. Новоолександрівка –с. Євсуг - м.Старобільськ – м.Біловодськ – м.Марківка. Ремонт не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, непроїзні ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, такий стан дороги провокує надання неякісних транспортних послуг, зокрема постійна багнюка на дорозі затрудняє дітям вчасно добиратися до зупинки шкільного автобуса. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - збереження комфортного та безпечного життєвого середовища для людини; - збереження комфортного та безпечного транспортного сполучення сільських територій; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - задоволення потреб громади; - збереження існуючої дороги від руйнування та подальше її використання по цільовому призначенню |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1 Проведення тендеру, визначення підрядника; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору. 3.Улаштування асфальтобетонного покриття . 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | червень 2019 – вересень 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 рік | 2020 рік | разом |
|  | 800,0 |  | 800,000 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет бюджет Колядівської сільської ради–співфінансування - 500,0 тис.грн. |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Колядівська сільська рада Підрядник - переможець тендеру |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Поточний ремонт автодороги по вулиці Садова с.Вовкодаєве Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | Завдання 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення . 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою Проекту покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття по вулиці Садова с.Вовкодаєве шляхом здійснення поточного ремонту автодороги, що в свою чергу матиме позитивний вплив на безпеку руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду жителів села до об’єктів соціальної сфери і автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони, якість надання транспортних послуг, розвиток економічного потенціалу населеного пункта села Вовкодаєве |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район, с.Колядівка, с.Вовкодаєве |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1000 осіб також ВПО 200 осіб |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Автодорога по вулиці Садова с.Вовкодаєве, балансоутримувачем якої є Служба Автомобільних доріг, знаходиться в межах населеного пункту. Ремонт автодороги не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, непроїзні ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, такий стан дороги провокує надання неякісних транспортних послуг, зокрема постійна багнюка на дорозі затрудняє дітям вчасно добиратися до зупинки шкільного автобуса. |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - збереження комфортного та безпечного життєвого середовища для людини; -збереження комфортного та безпечного транспортного сполучення сільських територій; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - задоволення потреб громади; -збереження існуючої дороги від руйнування та подальше її використання по цільовому призначенню |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1 Проведення тендеру, визначення підрядника; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору. 3.Улаштування асфальтобетонного покриття . 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | червень 2020 – вересень 2020 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | разом |
|  |  |  | 900,0 | 900,000 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет бюджет Колядівської сільської ради–співфінансування - 500,0 тис.грн. |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Колядівська сільська рада Підрядник - переможець тендеру |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Поточний ремонт автодороги по вулиці Підгорна с.Колядівка Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | Завдання 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення . 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою Проекту покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття по вулиці Підгорна с.Колядівка шляхом здійснення поточного ремонту автодороги, що в свою чергу матиме позитивний вплив на безпеку руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду жителів села до об’єктів соціальної сфери і автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони, якість надання транспортних послуг, розвиток економічного потенціалу населеного пункта села Колядівка |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район, с.Колядівка, сел.Побєда, с.Вовкодаєве |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1000 осіб також ВПО 200 осіб |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Поточний ремонт автодороги по вулиці Підгірна не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, непроїзні ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, такий стан дороги провокує надання неякісних транспортних послуг, зокрема постійна багнюка на дорозі затрудняє дітям вчасно добиратися до зупинки шкільного автобуса. |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - збереження комфортного та безпечного життєвого середовища для людини; - збереження комфортного та безпечного транспортного сполучення сільських територій; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; -задоволення потреб громади; -збереження існуючої дороги від руйнування та подальше її використання по цільовому призначенню |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1 Проведення тендеру, визначення підрядника; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору. 3.Улаштування асфальтобетонного покриття . 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | серпень 2020 – жовтень 2020 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | разом |
|  |  |  | 900,0 | 900,000 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Колядівська сільська рада Підрядник - переможець тендеру |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Поточний ремонт автодоріг по перехрестю вулиць Шкільна, Молодіжна, Лугова, Степова с.Колядівка Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | Завдання 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення . 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Метою Проекту покращення технічного стану та збереження цілісності дорожнього покриття автодоріг по перехрестю вулиць Шкільна, Молодіжна, Лугова, Степова с.Колядівка шляхом здійснення поточного ремонту автодороги, що в свою чергу матиме позитивний вплив на безпеку руху автомобільного транспорту, ефективність та доступність доїзду жителів села до об’єктів соціальної сфери і автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони, якість надання транспортних послуг, розвиток економічного потенціалу населеного пункта села Колядівка |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район, с.Колядівка, сел.Побєда, с.Вовкодаєве |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1000 осіб також ВПО 200 осіб |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Поточний ремонт автодороги по вулиці Підгірна не проводився декілька десятків років, внаслідок чого дорожнє покриття дороги вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, непроїзні ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони. Крім того, такий стан дороги провокує надання неякісних транспортних послуг, зокрема постійна багнюка на дорозі затрудняє дітям вчасно добиратися до зупинки шкільного автобуса. |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | В результаті реалізації Проекту буде досягнуто: - збереження комфортного та безпечного життєвого середовища для людини; -збереження комфортного та безпечного транспортного сполучення сільських територій; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - задоволення потреб громади; - збереження існуючої дороги від руйнування та подальше її використання по цільовому призначенню |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1 Проведення тендеру, визначення підрядника; 2. Отримання дозволу на початок будівельних робіт та укладання договору. 3.Улаштування асфальтобетонного покриття . 4.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 5.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | липень 2020 – вересень 2020 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | разом |
|  |  |  | 900,0 | 900,000 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет бюджет Колядівської сільської ради–співфінансування - 500,0 тис.грн. |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Колядівська сільська рада Підрядник - переможець тендеру |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Проведення капітального ремонту доріг Новоайдарського району |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку області | 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Забезпечення ефективного функціонування мережі автомобільних доріг Новоайдарського району шляхом проведення капітального ремонту |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 40 тис. осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Існуючий стан автодоріг району не забезпечує швидкого, комфортного, економічного і безпечного перевезення пасажирів і вантажів, створює соціальну напругу та стає причиною підвищення рівня дорожньо-транспортних пригод |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - відремонтовано 12 п/км автодоріг району; покращення технічного стану доріг; - збереження цілісності дорожнього покриття; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - запобігання виникненню ДТП; - забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони; - покращення якості транспортних послуг, в т. ч. якості пасажирських перевезень; - зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату в громаді. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1. Визначення виконавця робіт 2. Проведення поточного ремонту автодоріг комунальної власності; 3.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; 4.Введення дороги в експлуатацію. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | З 01.01.2019 року по 31.12.2020 року |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, районний, міський, селищний та сільські бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Облдержадміністрація, райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування, дорожні організації |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Проведення поточного ремонту комунальних доріг Новоайдарського району |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку області | 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Забезпечення ефективного функціонування мережі автомобільних доріг комунальної власності шляхом проведення поточного ремонту |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 40 тис. осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Існуючий стан автодоріг району не забезпечує швидкого, комфортного, економічного і безпечного перевезення пасажирів і вантажів, створює соціальну напругу та стає причиною підвищення рівня дорожньо-транспортних пригод |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - відремонтовано 100 п/км автодоріг району; покращення технічного стану доріг; - збереження цілісності дорожнього покриття; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - запобігання виникненню ДТП; - забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони; - покращення якості транспортних послуг, в т. ч. якості пасажирських перевезень; - зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату в громаді. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1. Визначення виконавця робіт 2. Проведення поточного ремонту автодоріг комунальної власності; 3.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | З 01.01.2019 року по 31.12.2020 року |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, місцеві бюджети, |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування, дорожні організації |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Проведення поточного ремонту автодоріг загального користування Новоайдарського району |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку області | 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | - Забезпечення ефективного функціонування мережі автодоріг загального користування Новоайдарського району шляхом проведення поточного ремонту |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 40 тис. осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Існуючий стан автодоріг району не забезпечує швидкого, комфортного, економічного і безпечного перевезення пасажирів і вантажів, створює соціальну напругу та стає причиною підвищення рівня дорожньо-транспортних пригод |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - відремонтовано 100 п/км автодоріг загального користування; покращення технічного стану доріг; - збереження цілісності дорожнього покриття; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - запобігання виникненню ДТП; - забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони; - покращення якості транспортних послуг, в т. ч. якості пасажирських перевезень; - зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату в громаді. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1. Визначення виконавця робіт 2. Проведення поточного ремонту автодоріг комунальної власності; 3.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (міс/рік) - до (міс/рік) | З 01.01.2019 року по 31.12.2020 року |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 10000,0 | 10000,0 | 20000,0 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, районний, міський, селищний та сільські бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Облдержадміністрація, райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування, дорожні організації |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Створення комфортних умов переміщення, проживання, відпочинку та забезпечення безперешкодного доступу рятувальних служб до будинків міста Щастя, Луганської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку області | 1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення |  |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | - Відновлення транспортної та пішохідної інфраструктури житлового масиву на кварталі Енергетиків міста Щастя Луганської області |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | місто Щастя Новоайдарський район |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 7,0 тис. осіб |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Об’єкти транспортної інфраструктури та благоустрою знаходяться в крайні незадовільному стані. Існує можливість не своєчасного приїзду рятувальних служб. Люди з обмеженими можливостями не можуть нормально пересуватися зоною проживання. Кожного ранку, жителі міста Щастя, виходячи зі своїх затишних квартир на вулицю, змушені стикатися з відсутністю якісних тротуарів і доріг, неможливістю здійснити перехід до школи, дитячого садка, магазинам. В негоду, неможливість обійти калюжі, бруд. Проблема є сталою і з кожним роком тільки загострюється |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Вплив: Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини; Покращення рівня благоустрою Зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату в громаді. Підсумковий результат: - покращення технічного стану доріг; - збереження цілісності дорожнього покриття; - забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту; - запобігання виникненню ДТП; - забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони; Результат-продукт Відновлено близько 3000 м² тротуарів Відновлено близько 10000 м² дорожнього покриття |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1. Визначення виконавця робіт 2. Проведення робіт з відновлення дорожнього покриття, заміна бортового каменю, облаштування тупикових проїздів поворотними майданчиками, створення нових тротуарів та доріг, створення майданчиків для стоянки автівок, влаштування майданчиків для збору ТБО 3.Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (міс/рік) - до (міс/рік) | З січня 2019 року до грудня 2020 року |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 |  | Разом |
|  | 7560,821 |  | 7560,820 | 15121,641 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний, місцеві бюджети, |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Щастинська міська рада, КП «Жилбудсервіс», ГО «АМТ міста Щастя», підрядні організації |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |