Програма 2. «Майстерність та професійність»

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт будівлі Новоайдарського районного краєзнавчого музею, розташованого за адресою: смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 4.3. Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини 2.1.1. Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтва |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | - Мета – створення сприятливих умов для зберігання та популяризації духовних, матеріальних надбань українського народу та історії рідного краю - Завдання - приведення об’єкту в належний технічний стан, отримання оптимальних умов для зберігання культурного надбання, реалізувати право відвідувачів на отримання повного доступу до музейних експонатів, зробити нові експозиції, а також проведення культурно-просвітницьких заходів в придатних сучасних та комфортних умовах, стимулювати відвідувачів відвідувати музей. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 10 тис. осіб. |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Поганий технічний стан будівлі заважає повноцінному функціонуванню закладу та створює небезпеку для персоналу та відвідувачів закладу, а також загрозу втрати цінних музейних експонатів через порушення умов їх зберігання, а також відсутність придатних умов для виставлення експозицій, проведення культурно-просвітницьких заходів |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Крівля відремонтована, фасади приведені в належний стан, відремонтовано цоколь, влаштовано відмостку, проведені внутрішні оздоблювальні роботи збереження культурної спадщини та долучення жителів до зразків культури, природи і побуту населення району різних часів та епох отримано оптимальні умов для зберігання культурного надбання, збереження необхідного температурного режиму розроблені нові експозиції проведення культурно-просвітницьких заходів в придатних умовах. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Проведення конкурсних торгів. Укладення договорів з підрядною організацією – переможцем конкурсних торгів на виконання робіт. Проведення ремонтно – будівельних робіт: ремонт покрівлі, ремонт фасадів, ремонт цоколя, улаштування відмостки; внутрішні оздоблювальні роботи. Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; Введення об`єкту в експлуатацію |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | 04/2019 – 07/2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн. | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1918,256 | - | 1918,256 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт. Термомодернізація будівлі сільського клубу в с.Побєда Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 4.3. Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини 2.1.1. Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтва |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | - Мета – приведення об’єкту в належний технічний стан, отримання умов для проведення культурно-мистецьких заходів в необхідних умовах, організація відпочинку і дозвілля різних категорій населення. - Завдання – проведення капітального ремонту будівлі (утеплити фасади будівлі, замінити вітражі, провести ремонт ґанку, опоряджувальні та електромонтажні роботи) що дасть змогу якісно та повноцінно проводити заходи для мешканців та гостей громади, підвищення їх культурного рівня та творчої активності |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Територія Побєдівської сільської ради |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 453 особи |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Поганий технічний стан будівлі, відсутність необхідних умов для проведення заходів. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Проведення капітального ремонт з термомодернізацією будівлі сільського клубу в с. Побєда дасть змогу якісно та повноцінно проводити заходи для мешканців та гостей селища, підвищуючи їх культурний рівень та творчу активність; стати місцем відпочинку дорослих, підлітків і дітей, які живуть та відвідують громаду; місцеві підлітки будуть мати кращу альтернативу для місця свого збору, ніж проведення часу просто на вулиці або біля комп’ютеру; задовольнить потребу в живому спілкуванні між собою осіб похилого віку; популяризувати здоровий спосіб життя. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Придбання будматеріалів, утеплення фасадів, заміна вітражів, проведення ремонту ґанку, опоряджувальних та електромонтажних робіт. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | 04/2019 – 10/2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн. | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1884,629 |  | 1884,629 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Місцевий бюджет, кошти ДФРР |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт будівлі Олексіївського сільського будинку культури с. Олексіївка Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 4.3. Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини 2.1.1. Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтва |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | - Мета – приведення об’єкту в належний технічний стан, отримання умов для проведення культурно-мистецьких заходів в необхідних умовах - Завдання – проведення капітального ремонту будівлі (утеплити фасади будівлі, замінити двері і вікна, провести ремонт системи опалення, упоряджу валіні роботи,) що дасть змогу якісно та повноцінно проводити заходи для мешканців та гостей громади та підвищення їх культурного рівня |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Територія Олексіївської сільської ради |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1450 осіб. |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Поганий технічний стан будівлі, відсутність необхідних умов для проведення заходів. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Проведено капітальний ремонт будівлі Олексіївського сільського будинку культури, що дасть змогу якісно та повноцінно проводити заходи для мешканців та гостей громади підвищуючи їх культурний рівень; стати місцем відпочинку дорослих, підлітків і дітей, які живуть та відвідують громади; місцеві підлітки будуть мати кращу альтернативу для місця свого збору, ніж проведення часу просто на вулиці або біля комп’ютеру; задовольнить потребу в живому спілкуванні між собою осіб похилого віку; популяризувати здоровий спосіб життя. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Придбання будматеріалів, проведення ремонту та утеплення фасадів, заміни вікон, ремонту системи опалення, опоряджувальних робіт |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | 04/2019 – 10/2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн. | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 3000,0 | - | 3000,0 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет ДФРР, місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт будівлі Дмитрівського сільського будинку культури с. Дмитрівка Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 4.3. Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини 2.1.1. Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтва |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | - Мета – приведення будівлі Дмитрівського сільського будинку культури в належний технічний стан, створення умов для проведення заходів, спрямованих на соціальне згуртування громади. - Завдання – проведення капітального ремонту будівлі (провести ремонт крівлі, ремонт та утеплення фасадів, заміну вікон, ремонт системи опалення, опоряджувальні роботи) що дасть змогу якісно та повноцінно проводити заходи для мешканців та гостей громади та підвищення їх культурного рівня |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Територія Дмитрівської сільської ради |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1280 осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Поганий технічний стан будівлі, відсутність необхідних умов для проведення заходів. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Проведення капітального ремонту будівлі Дмитрівського сільського будинку культури дасть змогу поліпшити технічний стан будівлі, а також в подальшому в належних умовах якісно та повноцінно проводити заходи для мешканців та гостей села Дмитрівка, підвищуючи їх культурний рівень; стати місцем відпочинку дорослих, підлітків і дітей, які живуть та відвідують село; місцеві підлітки будуть мати кращу альтернативу для місця свого збору, ніж проведення часу просто на вулиці або біля комп’ютеру; задовольнить потребу в живому спілкуванні між собою осіб похилого віку; популяризувати здоровий спосіб життя. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Придбання будматеріалів, проведення ремонту крівлі, ремонту та утеплення фасадів, заміни вікон, ремонту системи опалення, проведення опоряджувальних робіт |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) – до (місяць / рік)) | 04/2019 – 10/2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн. | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 2000,0 | - | 2000,0 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Районний, місцевий бюджети |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Реконструкція і капітальний ремонт другої частини комунального закладу «Щастинський міський Палац Культури» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 4.3. Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини 2.1.1. Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтва |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Мета: продовження модернізації матеріально-технічної бази КЗ «ЩМПК». Завдання проекту: створення умов мешканцям м. Щастя для розвитку самодіяльної творчості, здобуття початкової спеціалізованої мистецької освіти, підтримка обдарованих дітей і молоді, проведення державних та міських свят |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | м.Щастя, с.Передільськ, пгт.Петрівка |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | м.Щастя: діти шкільного віку – 670; діти 3-6 років – 90; працездатні – 7600; пенсійного віку -4739 |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | На території м.Щастя Новоайдарського району розташована трьохповерхова будівля Палацу Культури, загальною площею 2932 м2, зведена та експлуатується з 1957 року (60 років). З початку експлуатації у будівлі не проводився капітальний ремонт, за цей час з’явилися тріщині та відбулась усадка споруди. В 2011 році Громадсько-проектний інститут зробив обстеження ПК та дав висновок про небезпеку експлуатації будівлі. Було зроблено посилення несучих конструкцій в осені 2013р. Одночасно проведено роботи по заміні системи тепловодопостачання, теплоізоляції, заміні вікон на пластикові, відремонтовано малий зал. Почались роботи з ремонту глядацького залу. Але ремонт пристановлено у зв’язку з військовими діями, під час котрих постраждали покрівля, фасад, половина вікон. На теперішній час за рахунок волонтерських організацій частково відремонтовано вікна. Проектна організація, яка виконувала проект реконструкції ПК, зосталась на окупованої території, у зв’язку з чим не було можливості відкоригувати проект з реконструкції ПК. Було прийнято рішення про написання нового проекту реконструкції та модернізації. Населення, численністю біля 14,00 тис. та 1,5 тис. внутрішньо переміщених осіб, зоставшись на лінії розмежування оказалось відрізаним від культурних споруд та культурного життя країни. У місті багате культурне надбання та глибокі творчі традиції. Школа естетичного виховання виховала низку талановитої молоді, які одержували та продовжують одержувати найвищі нагороди на різноманітних Всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Для розвитку творчих колективів та особистостей потрібна глядацька зала з великою сценою. Також в місті вчяться учні 3-х шкільних закладів та 2-х ліцеїв. Діти та молодь, люди середнього та похилого віку потребують культурного розвитку (в ПК функціонують різноманітні гуртки, ансамблі, хор, танцювальні колективи та інше), але в півсили, із-за відсутності достатньої матеріальної бази. Мешканці мріють про свій кінотеатр, театральній гурток, виступи запрошених артистів, проведення фестивалів. В країні йде процес децентралізації та територіальна громада потребує значно більший матеріальний потенціал для забезпечення патріотичного, культурного наповнення життя громади. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - створено належних умов для роботи усіх творчих ланок; - дотримання санітарно - гігієнічних норм; - забезпечення населення повноцінним культурним життям; - забезпечення гідного рівня проведення державних та міських свят; - зниження рівня соціальної напруги в прифронтовому місті, в т.ч адаптація ВПО; - підвищення рівню патріотичних заходів |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | - Глядацька зала: укладка напільного покриття; установка комфортабельних крісел; облаштування фонового звуку, одягу для сцени, освітлення сцени (софіти, оформлення); встановлення системи кондиціонування і вентиляції. - Придбання готової вуличної сцени Prolyte ARC 10x8. - Придбання звукової, світової та відеоапаратури. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | Березень, 2019 – грудень, 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 2 800,685 |  | 2 800,685 |
| 11. Джерела фінансування проекту | ДФРР, кошти місцевих бюджетів, |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Реконструкція будівлі дитсадка під сільський будинок культури с. Новоохтирка Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 4.3. Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини 2.1.1. Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтва |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | - Мета – створити умови для проведення культурно-мистецьких заходів та відпочинку сільського населення, розвитку самодіяльної творчості, приведення об’єкту в належний технічний стан - Завдання – проведення реконструкції будівлі дасть можливість якісно та повноцінно проводити заходи для мешканців та гостей громади та підвищення їх культурного рівня, підтримки обдарованих дітей і молоді. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Територія Новоохтирської сільської ради |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 860 осіб. |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В селі Новоохтирка відсутній повноцінний сільський будинок культури, тому мешканці сільськох ради не мають приміщення для культурного дозвільного відпочинку, всі культурно-массові заходи проводяться на вулиці за сприятливих погодних умов. Будівля будинку культури руйнується і не придатна для використання. Сьогодні відновити сільський Будинок культури вже неможливо, та й немає сенсу та перспектив, тому прийнято рішення про реконструкцію будівлі колишнього дитячого садка під сільський будинок культури для мешканців громади. Кожний мешканець села зацікавлений в існуванні центру дозвілля, культурного відпочинку та розвитку. , Тут є дві великі зали, з однієї з яких після ремонту можна отримати глядацьку залу та сцену, з другої – зал гурткової роботи, менші кімнати можна обладнати під приміщення для інструментів, костюмів, тут можна обладнати приміщення під бібліотеку, яка зараз знаходиться в маленькій кімнаті сільської ради. В селі є декілька кружків де займаються діти, молодь, люди старшого віку, це: ансамбль «Чайка» Ложкарі, дитячий танцювальний ансамбль, ансамбль «Земле калинове» людей похилого віку. Ці ансамблі вимушені займатися в невеличких кабінетах сільської ради, де відсутні умови для повноцінних занять, зберігання інструментів, обладнання та костюмів що створює незручності для всіх сторін.. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Проведено реконструкцію будівлі сільського будинку культури, дасть змогу: створити умови якісно та повноцінно проводити заходи для мешканців та гостей громади підвищуючи їх культурний рівень; стати місцем відпочинку дорослих, підлітків і дітей, які живуть та відвідують громади; сворити умови для повноцінного проведення гурткової роботи ансамблі та гуртки матимуть пристосоване приміщення для репетицій, зберігання інструментів та костюмів. місцеві підлітки будуть мати кращу альтернативу для місця свого збору, ніж проведення часу просто на вулиці або біля комп’ютеру; задовольнить потребу в живому спілкуванні між собою осіб похилого віку; популяризувати здоровий спосіб життя. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Проведення конкурсних торгів. Укладення договорів з підрядною організацією – переможцем конкурсних торгів на виконання робіт. Проведення ремонтно – будівельних робіт: ремонт та утеплення покрівлі, ремонт фасадів, встановлення підлоги встановлення енергозберігаючих вікон. встановлення дверей. роботи з освітлення. опоряджувальні роботи. Оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплата; Введення об`єкту в експлуатацію |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | 05/2019 – 10/2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн. | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1400,0 | - | 1400,0 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, місцевий бюджет |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт громадської будівлі соціального згуртування за адресою: с. Денежникове Новоайдарського району Луганської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 4.3. Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини 2.1.1. Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтва |  |  |  |
| - 3. Мета та завдання проекту | - Мета – приведення будівлі Денежниківського сільського будинку культури в належний технічний стан, створення умов для проведення заходів, спрямованих на соціальне згуртування громади. - Завдання – проведення капітального ремонту будівлі (утеплити фасади будівлі, замінити двері і вікна, провести упоряджу валіні роботи, улаштувати мощення) що дасть змогу якісно та повноцінно проводити заходи для мешканців та гостей громади та підвищення їх культурного рівня |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Територія Денежниківської сільської ради |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1218 осіб, у тому числі 371 ВПО |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | На території с. Денежникове Новоайдарського району розташована одноповерхова будівля, загальною площею 1272 м2, зведена та експлуатується з 1975 року, (загальний термін - 41 рік). Перекриття - плити залізобетонні. Будівля має збірний залізобетонний фундамент, цегляні стіни, м’яку крівлю, вікна та двері дерев’яні. В приміщенні багато кімнат, які можна використовувати за цільовим призначенням Знаходиться в неналежному технічному стані: протікає дах, крівлю не утеплено, підлога зношена та гниє, старі дерев’яні вікна, стара електропроводка, що знаходиться в поганому стані і потребує заміни, відсутній блискавкозахист споруди. Заміна покрівлі на шатрову та заміна вікон на металопластикові зроблені в 2016 році В с. Денежникове проживає 847 корінних мешканців села та 371 ВПО, що потребують соціального згуртування, а саме проведення загальних зборів, аналізу проблем села та розстановки пріоритетів, розробки проектів розвитку та включення їх до програм розвитку села, активізації громади через спеціальні тренінги та пошук фінансування для проектів розвитку. Враховуючи теперішній стан будівлі, вищевказані заходи проводити вкрай складно, особливо в осінньо-зимовий період. |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Проект «Капітальний ремонт громадської будівлі соціального згуртування за адресою: с. Денежникове Новоайдарського району Луганської області» передбачає проведення капітального ремонту громадської будівлі с.Денежникове, що дасть змогу якісно та повноцінно проводити заходи для мешканців та гостей села Денежникове, підвищуючи їх культурний рівень; стати місцем відпочинку дорослих, підлітків і дітей, які живуть та відвідують с.Денежникове; місцеві підлітки будуть мати кращу альтернативу для місця свого збору, ніж проведення часу просто на вулиці або біля комп’ютеру; задовольнить потребу в живому спілкуванні між собою осіб похилого віку; популяризувати здоровий спосіб життя. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Проектом передбачено утеплення фасаду будівлі 11104 м2, заміна дверних метало пластикових блоків 93,2 м2, заміна віконних блоків на металопластикові 206,8 м2, установка підвіконних дощок 97,7 м2, улаштування дверних та віконних відкосів (внутрішніх та зовнішніх), упоряджувальні роботи стелі - 1290,4 м2 та внутрішніх стін 2349 м2, улаштування мощення 165,6 м2, ґанку 23,9 м2. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | 04/2018 – 10/2018 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 3567,6 | - | - | 3567,6 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Кредитні кошти ЄІБ., кошти місцевого бюджету |  |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт Марсівського народного будинку Луганської області Новоайдарського району |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 4.3. Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини 2.1.1. Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтва |  |  |  |
| - 3. Мета та завдання проекту | - Мета – приведення будівлі Марсівського народного будинку в належний технічний стан, створення умов для проведення заходів, спрямованих на соціальне згуртування громади. - Завдання – проведення капітального ремонту будівлі (утеплення фасадів та крівлі, опоряджувальні роботи, улаштування мощення, ремонт ґанку) що дасть змогу якісно та повноцінно проводити заходи для мешканців та гостей громади та підвищення їх культурного рівня |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Територія Новоайдарської селищної ради |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 9415 осіб, 4476 ВПО |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Одноповерхова будівля Марсівського народного будинку у смт. Новоайдар Новоайдарського району, зведена та експлуатується з 1963 року, (загальний термін – 53 роки). Площа приміщення: 190 м2, поверховість споруди: 1 поверх. Будівля має фундамент із шлакоблоку, цегляні стіни, дах вкрито шифером, вікна та двері пластикові, коридорні двері – залізні, підлога – бетонна. Знаходиться в неналежному технічному стані: потрібне утеплення крівлі та фасаду, встановлення віконних зливів, опоряджувальні роботи, улаштування мощення, ремонт ґанку. Заміна старих вікон та дверей на нові дерев’яні була проведена в 2013 році. В житті сільського населення Луганської області існує низка проблем, котрі обумовлені низькою соціальною активністю громадян, нечастим проведенням і проведенням в неналежних умовах і на недостатньо високому рівні різноманітних заходів, спрямованих на соціальне згуртування громади. В смт. Новоайдар, в якому мешкають 9415 осіб, 4776 ВПО, також існує подібна проблема. Одним із факторів, що зумовлюють подібну ситуацію, є відсутність приміщення, в якому на належному рівні і в гідних умовах можна було б проводити збори громади, інші заходи соціального спрямування, а також проводити дозвілля юнацтву та молоді. Таким чином, у місцевої громади немає можливості розвиватися, своєчасно обговорювати нагальні питання та вирішувати актуальні проблеми, підвищуючи рівень своєї грамотності, обізнаності, отримувати позитивний досвід та застосовувати його на практиці. Крім того, при Марсівському народному будинку засновано народний жіночий вокальний ансамбль «Марсіаночка», творчість якого користується популярністю в мешканців селища, а також два колективи художньої самодіяльності, один із яких - дитячий. Для проведення заходів за їх участі на даний момент також немає належних умов. Таким чином, громада наразі не має можливості для повноцінного соціального і культурного розвитку. |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Проект «Капітальний ремонт Марсівського народного будинку Луганської області Новоайдарського району» передбачає проведення капітального ремонту будівлі Марсівського народного будинку, що дасть можливість місцевій громаді: - розвиватися, збираючись і спільно вирішуючи проблеми, обговорюючи нагальні питання, набираючись позитивного досвіду; - переймати досвід та взяти приклад позитивних практик розвитку інших громад; - стимулювати самостійно процес розвитку власної громади та започаткувати власні кращі практики за допомогою наданих грантів; - отримати місце для відпочинку для дітей, юнацтва, молоді, дорослих, людей похилого віку, що проживають у смт. Новоайдар, та гостей селища; - молоді проводити дозвілля не на вулиці, а в народному будинку, спілкуючись, беручі участь у різноманітних заходах; - задовольнити потребу в живому спілкуванні пенсіонерів, людей похилого віку; - популяризувати здоровий спосіб життя. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Проектом передбачено утеплення фасаду будівлі 191,7 м2, утеплення крівлі 200 м2, установлення пластикових підвіконних дощок 6 м, установлення віконних зливів 10,5 м, опоряджувальні роботи стелі – 25,4 м2 та внутрішніх стін – 62,6 м2, улаштування мощення – 35 м3, ґанку – 5 м2. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | 04/2018 – 08/2018 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 315,640 | - | - | 315,640 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Кредитні кошти ЄІ., кошти місцевого бюджету |  |  |  |
| 12. Інша інформація щодо проекту (за потреби) | - |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Капітальний ремонт з термомодернизаційним ефектом НВК Новоохтирська ЗОШ І – ІІІ ступенів Новоайдарського району Луганської області. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти. 2.2.1. Створення умов для отримання якісної освіти в учбових закладах району |  |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Забезпечення комфортних умов для організації навчально-виховного процесу шляхом проведення термомодернизаційних заходів з утеплення фасаду та покрівлі будівлі, заміна вікон та дверей. Підвищення рівня комфорту перебування дітей, учителів, робітників, вихователів; Зменшення захворюваності серед дітей. Економія бюджетних коштів. |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | с.Новоохтирка Новоайдарський район Луганська обл. |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Відвідувачі – 240 осіб: 45 учнів з них 5 дітей внутрішньо - переміщені з зони проведення АТО, 15 учителів, 20 дітей ДНЗ, 2 вихователі, 3 робітників; опосередкована цільова група: батьки та рідні учнів та дітей ДНЗ - 140 осіб, батьки та рідні внутрішньо - переміщених дітей з зони проведення АТО - 15 осіб. |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | НВК Новоохтирська ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ побудований у 1975 році. Загальна площа – 1700 м², споруда двоповерхова, є підвальні приміщення. - З моменту будівництва ремонт приміщень не проводився за виключенням заміни 50 вікон на металопластикові в 2012 році. Під час будівництва школи утеплення даху та стін не передбачалось. За час експлуатації і під дією погодних умов міцність будівлі та теплові якості суттєво знизилися, що в свою чергу, призводить до значних втрат тепла в холодний період часу, і як наслідок, до більших витрат енергоносіїв та фінансових ресурсів. Дах будівлі протікає. В зв’язку з цим в приміщенні присутність плісняви, грибка. Температурний режим в навчальному комплексі часто не відповідає санітарним нормам. Все це призводить до порушення навчально-виховного процесу, високим рівнем захворюваності учнів в осінньо-зимовий період. НВК Новоохтирська ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ може стати опорною школою, у разі створення якої тут навчатимуться діти села Новоохтирка, а також сіл Муратове, Капітанове. Але для цього потрібно створити належні умови та провести ремонтні роботи будівлі навчального закладу |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - покращення теплового режиму навчально – виховного комплексу на 7 градусів (до 21 градусів згідно санітарним нормам); - економія природного газу становитиме 6,000 тис. куб. метрів на 60,000 тис. грн. щорічно; - дотримання санітарно - гігієнічних норм; - збереження здоров’я 65 дітей, 15 учителів, 3 робітників, 2 вихователі; - зниження захворюваності дітей , персоналу на 10%; - поліпшення зовнішнього вигляду фасаду будівлі, яка експлуатується протягом тривалого часу. - відсутність скарг до відділу освіти, райдержадміністрації щодо неналежних санітарних норм у будівлі закладу - можливість НВК Новоохтирська ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ стати опорною школою |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Проведення тендерної процедури. Отримання декларації про початок будівельних робіт. Укладення договору з підрядною організацією на проведення будівельних робіт. Проведення ремонтно – будівельних робіт. Отримання актів виконаних робіт та оплати їх. Отримання декларації про закінчення будівельних робіт. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Серпень 2019 – грудень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
|  | 2691,791 |  |  | 2691,791 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Новоайдарська районна державна адміністрація Новоайдарська районна рада |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Капітальний ремонт з термомодернизаційним ефектом дошкільного навчального закладу «Суржанський» смт. Новоайдар Луганської області» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти. 2.2.1. Створення умов для отримання якісної освіти в учбових закладах району |  |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Підвищення рівня комфорту перебування та зменшення захворюваності дітей шляхом проведення термомодернизаційних заходів з утеплення фасаду та покрівлі будівлі з будівництвом тамбуру дошкільного навчального закладу «Суржанський» смт. Новоайдар. |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | смт. Новоайдар Луганська обл. |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Відвідувачі ДНЗ «Суржанський» – 186 осіб: 36 дітей з них 5 дітей внутрішньо -переміщені з зони проведення АТО, персонал – 15 осіб, опосередкована цільова група: батьки та рідні дітей - 120 осіб, батьки та рідні внутрішньо - переміщених дітей з зони проведення АТО - 15 осіб. |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | ДНЗ «Суржанський» побудовано в 1973 році. Загальна площа – 400м², споруда одноповерхова, є підвальні приміщення. Під час будівництва закладу утеплення даху та стін не передбачалось. За час експлуатації і під дією погодних умов міцність будівлі та теплові якості суттєво знизилися, що в свою чергу, призводить до значних втрат тепла в холодний період часу, і як наслідок, до більших витрат енергоносіїв та фінансових ресурсів. Температурний режим в дитсадку часто не відповідає санітарним нормам. Звідси великий процент захворюваності дітей . Температурний режим приміщення в зимовий період нижче норми та складає 14 – 15 градусів в спальних кімнатах, а в групових кімнатах 16 – 17 градусів, що суперечить санітарним вимогам. Згідно статистичних звітів за минулі роки захворюваність дітей складає 12 – 14 %, а відвідування дитячого садка в зимовий період у зв’язку з низькою температурою в приміщенні зменшується на 25 %. Покрівля та фасад приміщення потребує термінового утеплення, адже через ці конструкції втрати тепла складають 30 – 40 %. Також для збереження тепла потрібно добудувати тамбур приміщення. |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - покращення теплового режиму дошкільного закладу на 7 градусів (до 21 градусів згідно санітарним нормам); - економія природного газу становитиме 1300 м3 на 13 тис. грн. щорічно; - дотримання санітарно - гігієнічних норм; - збереження здоров’я 36 дітей, 15 осіб персоналу; - зниження захворюваності дітей у дитсадку, персоналу на 10%; - поліпшення зовнішнього вигляду фасаду будівлі, яка експлуатується протягом тривалого часу. - відсутність скарг до відділу освіти, райдержадміністрації щодо неналежних санітарних норм у будівлі закладу |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розміщення оголошення в системі публічних електронних закупівель ProZorro» Отримання декларації про початок будівельних робіт. Укладення договору з підрядною організацією на проведення будівельних робіт. Проведення ремонтно – будівельних робіт. Отримання актів виконаних робіт та оплати їх. Отримання декларації про закінчення будівельних робіт. Введення об’єкту в експлуатацію. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Серпень 2019 – грудень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
|  | 435,161 |  |  | 435,161 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Новоайдарська районна державна адміністрація Новоайдарська районна рада |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Реконструкція Гречишкінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Гречишкине Новоайдарського району Луганської області. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону | 1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг 2.2.1. Створення умов для отримання якісної освіти в учбових закладах району |  |  |  |
| - 3. Мета та завдання проекту | Проведення комплексу енергозберігаючих заходів шляхом заміни вікон, утеплення фасаду, покрівлі будівлі з метою дотримання санітарно – гігієнічних умов та збільшення комунікаційних каналів загальноосвітньої школи. Реалізація проекту дозволить створити безпечні умови юним мешканцям с. Гречишкіне, Окніне, Путиліне, для здобуття якісної освіти та забезпечити функціонування навчального закладу на належному рівні, також залучення до навчання учнів з тимчасово окупованих територій, що були змушені переселитися. |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | с. Гречишкіне, Окніне, Путиліне, Новоайдарський р-н, .Луганська обл. |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 49 учнів, 16 педагогічних працівників, дитсадок: 10 дітей, персонал дитсадка – 2 особи, 1525 осіб населення. |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | У Гречишкінській ЗОШ станом на 1.09.2017 р. навчатиметься 49 дітей, які мешкають у с. Гречишкіне, Окніне, Путиліне, працює 16 педагогічних працівника. При школі працює дитячий садок, який відвідує 10 дитина. Персонал дитсадка – 2 особи. Будівля Гречишкінської ЗОШ була введена в експлуатацію у 1989 році. Загальна площа – 3660 квадратних метрів, споруда двоповерхова, є підвальні приміщення. За весь час експлуатації школи утеплення даху та стін не проводився, тому міцності та теплові якості суттєво знизилися, що в свою чергу, призводить до значних втрат тепла в холодні періоди року, а також до більших витрат енергоносіїв та фінансових ресурсів. Це обумовлено тим, що будівля піддавалась впливу атмосферних дій. Температурний режим в школі і відповідно в дитсадку, часто не відповідає санітарним нормам. Звідси великий процент захворюваності дітей . Внаслідок хвороби в ІІ семестрі навчального року учнями початкових класів пропущено 36,5 % занять. В зимовий період неможливо займатися у приміщеннях початкових класів тому що температура не досягає навіть 15 градусів. Через низьку температуру в зимовий період дитячий садок не може працювати круглий рік. |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - покращення теплового режиму школи на 7 градусів (до 18-21 градусів згідно санітарним нормам); - економія вугілля становитиме 30 тон на 60,0 тис. грн. щорічно; - дотримання санітарно - гігієнічних норм; - збереження здоров’я 49 учнів, 16 вчителів, та робітників школи, 10 дітей та 2 працівників у дитсадку; - покращення навчально-виховного процесу в школі та дитячому садку; - зниження захворюваності учнів, дітей у дитсадку, вчителів на 15%; - в приміщені повноцінно будуть працювати дитячий садок, початкові класи; - будуть проводитись різні соціально – культурні заходи, що дозволить залучити все населення; - не буде скарг до відділу освіти, райдержадміністрації щодо неналежних санітарних норм у будівлі школи; - в майбутньому при організації громади Гречишкінська ЗОШ може стати опорною школою. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Проведення тендерної процедури. Отримання декларації про початок будівельних робіт. Укладення договорів на придбання матеріалів, обладнання та виконання робіт. Проведення ремонтно – будівельних робіт. Отримання актів виконаних робіт та оплати їх. Отримання декларації про закінчення будівельних робіт. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Липень - вересень 2018 рік |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
|  | 2945,44 |  |  |  |
| 11. Джерела фінансування проекту | Надзвичайна кредитна програма для відновлення України |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Новоайдарська районна державна адміністрація Новоайдарська районна рада |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Капітальний ремонт з термомодернизаційним ефектом дошкільного навчального закладу «Сонечко» смт. Новоайдар Луганської області» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти. 2.2.1. Створення умов для отримання якісної освіти в учбових закладах району |  |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Підвищення рівня комфорту перебування та зменшення захворюваності дітей у дошкільному навчальному закладі «Сонечко» шляхом проведення термомодернизаційних заходів з утеплення фасаду та покрівлі будівлі Економія бюджетних коштів на опалення. |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | смт. Новоайдар Луганська обл. |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Відвідувачі ДНЗ «Сонечко» – 516 осіб: 137 дітей з них 15 дітей внутрішньо - переміщені з зони проведення АТО, персонал – 29 осіб, опосередкована цільова група: батьки та рідні дітей - 300 осіб, батьки та рідні внутрішньо - переміщених дітей з зони проведення АТО - 50 осіб. |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» побудовано в 1980 році. Загальна площа дитячого садка – 1073 м², споруда двоповерхова, є підвальні приміщення. Під час будівництва закладу утеплення даху та стін не передбачалось. За час експлуатації і під дією погодних умов міцність будівлі та теплові якості суттєво знизилися, що в свою чергу, призводить до значних втрат тепла в холодний період часу, і як наслідок, до більших витрат енергоносіїв та фінансових ресурсів. Температурний режим в дитсадку часто не відповідає санітарним нормам. Звідси великий процент захворюваності дітей . Температурний режим приміщення в зимовий період нижче норми та складає 14 – 15 градусів в спальних кімнатах, а в групових кімнатах 16 – 17 градусів, що суперечить санітарним вимогам. Згідно статистичних звітів за минулі роки захворюваність дітей складає 12 – 14 %, а відвідування дитячого садка в зимовий період у зв’язку з низькою температурою в приміщенні зменшується на 25 %. Покрівля та фасад приміщення потребує термінового утеплення, адже через ці конструкції втрати тепла складають 30 – 40 %. |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - покращення теплового режиму дошкільного закладу на 7 градусів (до 21 градусів згідно санітарним нормам); - зменшення енерговитрат на опалення приміщень приблизно на 20 %, тобто економія природного газу становитиме 4,807тис. куб. метрів на 48,000 тис. грн. щорічно; - дотримання санітарно - гігієнічних норм; - швидкий прогрів у період опалювального сезону і слабке охолодження в літній період року повітря внутрішніх приміщень. поліпшення зовнішнього вигляду фасаду будівлі, яка експлуатується протягом тривалого часу. - збереження здоров’я 137 дітей, 29 осіб персоналу; - зниження захворюваності дітей у дитсадку, персоналу на 10%; - відсутність скарг до відділу освіти, райдержадміністрації щодо неналежних санітарних норм у будівлі закладу |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розміщення оголошення в системі публічних електронних закупівель ProZorro» Отримання декларації про початок будівельних робіт. Укладення договору з підрядною організацією на проведення будівельних робіт. Проведення ремонтно – будівельних робіт. Отримання актів виконаних робіт та оплати їх. Отримання декларації про закінчення будівельних робіт. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | Серпень 2019 – грудень 2019 |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 1 рік | 2 рік | 3 рік | Разом |
|  | 767,772 |  |  | 767,772 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Новоайдарська районна державна адміністрація Новоайдарська районна рада |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Капітальний ремонт будівель та споруд по вул. Гагаріна, 8А дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку регіону | 2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти. 2.2.1. Створення умов для отримання якісної освіти в учбових закладах району |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Підвищення рівня комфорту перебування та зменшення захворюваності дітей у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» шляхом проведення капітального ремонту будівель та споруд |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | М.Щастя Луганська обл. |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Відвідувачі ДНЗ я/с КТ Зірочка» – 385 осіб: 112 дітей, персонал – 23 особи, опосередкована цільова група: батьки та рідні дітей - 250 осіб. |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Зірочка» введено в експлуатацію в 1968році. Заклад перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Щастя. Засновником Закладу є територіальна громада м. Щастя в особі Щастинської міської ради. Заклад розраховано на 264 місця. Під час будівництва закладу утеплення даху та стін не передбачалось. За час експлуатації і під дією погодних умов міцність будівлі та теплові якості суттєво знизилися, що в свою чергу, призводить до значних втрат тепла в холодний період часу, і як наслідок, до більших витрат енергоносіїв та фінансових ресурсів. Температурний режим в дитсадку часто не відповідає санітарним нормам. Звідси великий процент захворюваності дітей . Температурний режим приміщення в зимовий період нижче норми та складає 14 – 15 градусів в спальних кімнатах, а в групових кімнатах 16 – 17 градусів, що суперечить санітарним вимогам. Каналізаційна система не ремонтувалася з моменту ввода в експлуатацію та потребує термінової заміни |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - збереження фізичного та психологічного здоров'я дітей. покращення теплового режиму дошкільного закладу на 7 градусів (до 21 градусів згідно санітарним нормам); - зменшення енерговитрат на опалення приміщень приблизно на 20 % - дотримання санітарно - гігієнічних норм; - швидкий прогрів у період опалювального сезону і слабке охолодження в літній період року повітря внутрішніх приміщень. поліпшення зовнішнього вигляду фасаду будівлі, яка експлуатується протягом тривалого часу. - зниження захворюваності дітей у дитсадку, персоналу на 10%; - відсутність скарг щодо неналежних санітарних норм у будівлі закладу |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Проведення тендерної процедури на виконання робіт ремонтно-будівельних робіт Отримання декларації про початок будівельних робіт. Укладення договору з підрядною організацією на проведення будівельних робіт. Проведення ремонтно – будівельних робіт. Отримання актів виконаних робіт та оплати їх. Отримання декларації про закінчення будівельних робіт. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | лютий 2019 – грудень 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 767,772 |  | 3243,781 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Відділ освіти райдержадміністрації, Щастинська міська рада, ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка», КП «Жилбудсервіс», ГО «АМР міста Щастя» |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Створення Новоайдарської опорної школи та її комплектація устаткуванням та меблями |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку області | 2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти. 2.2.1. Створення умов для отримання якісної освіти в учбових закладах району |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Метою проекту є створення опорної школи, проведення термомодернізації будівлі та укомплектуваня сучасним навчальним обладнанням. Завдання. Роз’яснювальна робота по створенню опорної школи. Складання необхідної документації Повний комплекс виконання робіт по термомодернізації будівлі (утеплення фундаменту, стін, покрівлі); Придбання та встановлення сучасного навчального обладнання. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | смт Новоайдар, села Безгинове, Айдар-Миколаївка, Співаківка, Побєда, Маловенділівка, Бахмутівка, Денежникове |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 2950 осіб. |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Новоайдарський район розташований в центральній часті Луганської області з населенням 42 000 людей. В районі знаходяться 18 навчальних закладів, у яких навчаються 2 276 дітей, в тому числі 70 дітей тимчасово-переміщених. Основними чинниками, які обмежують можливості отримання якісної освіти в сільських закладах освіти є мала наповнюваність учнів у класах, відсутність у батьків можливості вибору навчального закладу для дитини, застаріле навчальне обладнання, література та інші засоби для організації додаткового і поглибленого вивчення навчальних дисциплін. При організації індивідуальної форми навчання в малокомплектній школі діти позбавлені активного спілкування в колективі однолітків, групових і колективних форм навчальної діяльності. Згідно Положення про освітній округ забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісних освітніх послуг в змозі вирішити створення опорної школи. Такою школою може стати Новоайдарська школа-гімназія. Потужність школи-гімназії – 1000 дітей. На даний час в школі-гімназії навчається 550 дітей. Тут навчаються діти смт.Новоайдар та сіл Безгинове, Айдар-Миколаївка, Співаківка, Побєда, Маловенділівка. Будівля школи-гімназії введена в експлуатацію в 1986 році. Утеплення покрівлі та фасаду будівлі не проводилося. У з’язку з чим взимку температурний режим у приміщенні не відповідає санітарним нормам. Внаслідок чого велика захворюваність та низька відвідуваність дітей. Матеріально-технічна база потребує укомплектування сучасним навчальним обладнанням. Так як за вимогами потрібно: оснащення шкільної лабораторії та кабінетів (фізики,хімії, географії, біології), мультимедійне обладнання, проведення заходів з енергозбереження |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | Вплив Забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної освіти незалежно від місця проживання; Підвищення якості освіти. Підсумковий результат: Забезпечення комфортних умов для організації навчально-виховного процесу та позакласної виховної роботи навчального закладу; Дотримання санітарно - гігієнічних норм; Нормалізація температурного режиму до 18-21ºС; Зменшення захворюваності дітей та вчителів на 10 %; Створення сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Результат-продукт: Створено опорну школу Проведено термомодернізацію будівлі Придбано та встановлено навчальне обладнання |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | 1.Проведення батьківських зборів в населених пунктах Бахмутівка, Денежникове, оголошення в газеті «Сільський вісник». 2 Проведення тендерної процедури на виконання робіт ремонтно-будівельних робіт Укладання договору Проведення ремонтних робіт Оформлення документації щодо виконаних робіт 3. Проведення тендерної процедури на придбання навчального обладнання Укладання договору. Закупівля обладнання Встановлення навчального обладнання Проведення навчальних курсів для вчителів по використанню навчального обладнання. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | З березня 2019 року до грудня 2020 року |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 6 000,00 | 6 000,00 | 12000,00 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Новоайдарська районна державна адміністрація, Відділ освіти райдержадміністрації, Підрядні організації |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Реконструкція будівлі Айдар-Миколаївської школи під житло з облаштуванням приміщення для соціального згуртування громади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання стратегії розвитку області, якому відповідає проект | 4.2.3. Посилити спроможність громад до інтеграції й забезпечення рівних можливостей для ВПО та інших уразливих груп населення, в тому числі жінок та молоді 2.2.4. Залучення молоді до громадсько-культурного та економічного життя району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Забезпечення житлом соціально незахищеного населення зі створенням місця згуртування громади Завдання забезпечення житлом та створення належних побутових умов створення місця для соціального згуртування населення |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район, смт Новоайдар, с.Айдар-Миколаївка |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 9012 осіб та внутрішньо переміщені особи - 5355 |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Протягом останніх 20 років по Новоайдарський селищній рада не будувалось житло соціального призначення. Відсутність у більшості соціально незахищеного населення можливостей для будівництва/придбання житла за власні кошти. В житловій черзі наразі знаходиться 53 особи місцевого населення. З 2014 року виникла проблема покращення житлово-побутових умов проживання учасників анти- терористичної операції та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Одним з варіантів часткового вирішення проблеми є реконструкція будівлі Айдар-Миколаївської школи під житло. Але тут ще виникла потреба в облаштуванні приміщення під місце для створення умов для проведення заходів, спрямованих на соціальне згуртування громади. Наявна будівля Айдар-Миколаївської школи загальною площею 554,5 м² двоповерхова, так як давно не використовувалась потребує реконструкції та ремонту. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Вплив: створення комфортних умов для проживання соціально-незахищених верств населення та згуртування мешканців громади. Підсумковий результат: забезпечення житлом соціально-незахищених верств населення створення належних умов проживання облаштування приміщення для соціального згуртування Результат-продукт Реконструкція нежитлового приміщення під житло Виділення місця загального користування |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | - Проведення реконструкції будівлі під квартири та приміщення під соціальну інфраструктуру Проведення ремонтно – будівельних робіт - Введення об’єкту в експлуатацію |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | Січень 2019 – Грудень 2020 року |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 3000,0 | 4000,0 | 7000,0 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, місцеві бюджети |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Новоайдарська селищна рада, Новоайдарська райдержадміністрація Підрядні організації |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Реконструкція нежитлової будівлі під квартири для медичних працівників |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання стратегії розвитку області, якому відповідає проект | 1.2.4 Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг 2.2.4. Залучення молоді до громадсько-культурного та економічного життя району |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Забезпечення комплектації лікарського складу закладів охорони здоров’я шляхом забезпечення житлом спеціалістів Завдання комплектування закладів охорони здоров’я району кваліфікованими кадрами забезпечення житлом молодих медичних працівників та створення для них належних побутових умов забезпечення на належному рівні медичного обслуговування населення |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 67539 осіб (в тому числі населення Новоайдарського р-ну – 42169, внутрішньо переміщені особи та військові, що дислокуються на території району – 25370) |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Медичну допомогу на вторинному рівні населенню Новоайдарського району надають 25 лікарів і 93 молодших спеціалістів з медичною освітою; 6 лікарів перебувають у черзі на отримання житла. Укомплектованість лікарями становить 44%, що призводить до погіршення якості медичного обслуговування населення. Є 22 штатних вакансії лікарів (анестезіолог, лікар клінічної лабораторії, психіатр, офтальмолог, ендокринолог, невропатолог, нарколог, лікар функціональної діагностики, рентгенолог, лікарі сімейної медицини, терапевт дільничний, педіатр дільничний). Однією з причин складності залучення молодих фахівців до роботи в соціальній сфері є відсутність житла. Створення сприятливих житлових умов надасть змогу залучити у район молодих фахівців. Укомплектування штатів лікарні дозволить підвищити рівень надання медичної допомоги. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Вплив: підвищення якості надання медичної допомоги, Підсумковий результат: забезпечення району медичними кадрами забезпечення житлом молодих фахівців медиків створення належних умов проживання Результат-продукт Реконструкція 369,9 м² нежитлового приміщення під житло |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | - Придбання будівлі - Проведення реконструкції будівлі під 7 квартир Проведення ремонтно – будівельних робіт - Введення об’єкту в експлуатацію |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | Січень 2019 – Грудень 2019 року |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2019 | Разом |
|  | 4000,0 |  | 4000,0 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, місцеві бюджети |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Новоайдарське РТМО, обласна держадміністрація, Новоайдарська райдержадміністрація Підрядні організації |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Капітальний ремонт спортивного залу Денежниківської ЗОШ І – ІІІ ступенів Новоайдарського району Луганської області. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону | Завдання 1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту 2.3.1. Створення технічних умов для забезпечення фізичного виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах району |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Метою проекту є створення сприятливих умов для проведення уроків фізкультури, занять спортом, проведення змагань шляхом проведення капітального ремонту спортивного залу. Завдання проекту: - проведення ремонту; - сприяння зміцнення здоров’я учнів; - залучення школярів до занять фізкультурою та спортом; - створення якісних умов для організації дозвілля; - залучення місцевих жителів до занять спортом. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | с.Денежникове Новоайдарський район Луганська обл. |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Відвідувачі – 332 осіб: 64 учні з них 7 дітей внутрішньо - переміщені з зони проведенняАТО, 18 учителів, 13 дітей ДНЗ, 2 вихователі, 3 робітників; опосередкована цільова група: батьки та рідні учнів та дітей ДНЗ - 200 осіб, батьки та рідні внутрішньо - переміщених дітей з зони проведення АТО - 25 осіб. |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | - З моменту будівництва ремонт у приміщені спортивного залу не проводився. - Підлоги прогнили і потребують заміни. Вікна з дерев’яними рамами розсохлись та утворились - значні щілини. Вхідні двері не зачиняються. - Внаслідок значної зношуваності вікон - температурний режим у спортзалі в зимовий - період нижче норми та складає 14-16 градусів - при нормі 18С. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - створення безпечних умов для заняття фізкультурою та спортом; - підвищення якості проведення уроків фізкультури; - організація додаткових спортивних секцій; - збільшення кількості відвідувачів спортивного залу; - збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей та молоді та правильного фізичного розвитку - зросте спортивно-оздоровча зайнятість дітей, молоді у вільний час, витісняючи з життя окремих людей такі негативні явища, як: наркоманія, алкоголізм, злочинність; - отримання сучасного спортивного закладу, що стане основним місцем для фізичного, культурного розвитку всіх верств населення.. - підвищення рівня комфорту перебування дітей у школі |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розміщення оголошення в системі публічних електронних закупівель ProZorro». Отримання декларації про початок будівельних робіт. Укладення договору з підрядною організацією на проведення будівельних робіт. Проведення ремонтно – будівельних робіт. Отримання актів виконаних робіт та оплати їх. Отримання декларації про закінчення будівельних |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | липень 2019 – серпень 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 246,131 |  | 246,131 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Капітальний ремонт спортивного залу Бахмутівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Новоайдарського району Луганської області. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону | Завдання 1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту 2.3.1. Створення технічних умов для забезпечення фізичного виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах району |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | Метою проекту є створення сприятливих умов для проведення уроків фізкультури, занять спортом, проведення змагань шляхом проведення капітального ремонту спортивного залу. Завдання проекту: - проведення ремонту; - сприяння зміцнення здоров’я учнів; - залучення школярів до занять фізкультурою та спортом; - створення якісних умов для організації дозвілля; - залучення місцевих жителів до занять спортом. |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | с.Бахмутівка, Деменкове, Дубове, Михайлівка, Царівка Новоайдарського району Луганської області |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Відвідувачі – 367 осіб: 86 учнів, з них 5 дітей внутрішньо переміщені з зони проведення АТО, 16 учителів, 18 дітей дитячого садочка, 2 вихователі, 5 робітників; опосередкована цільова група: батьки та рідні учнів та дітей ДНЗ - 220 осіб, батьки та рідні внутрішньо переміщених дітей з зони проведення АТО - 20 осіб. |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | - З моменту будівництва капітальний ремонт спортивного залу не проводився. - Стеля потріскана, у зв’язку зі зношенням електричної проводки світло відсутнє, підлоги прогнили, вхідні двері не зачиняються та мають тріщини. - Все це негативно позначається на якості проведення занять та спортивних результатах учнів, втрачається інтерес і бажання дітей займатися спортом. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - створення безпечних умов для заняття фізкультурою та спортом; - підвищення якості проведення уроків фізкультури; - організація додаткових спортивних секцій; - збільшення кількості відвідувачів спортивного залу; - збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей та молоді та правильного фізичного розвитку; - зросте спортивно-оздоровча зайнятість дітей, молоді у вільний час, витісняючи з життя окремих людей такі негативні явища, як: наркоманія, алкоголізм, злочинність - отримання сучасного спортивного закладу, що стане основним місцем для фізичного, культурного розвитку всіх верств населення. - підвищення рівня комфорту перебування дітей у школі |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розміщення оголошення в системі публічних електронних закупівель ProZorro». Отримання декларації про початок будівельних робіт. Укладення договору з підрядною організацією на проведення будівельних робіт. Проведення ремонтно – будівельних робіт. Отримання актів виконаних робіт та оплати їх. Отримання декларації про закінчення будівельних |  |  |
| 9. Період реалізації проекту | липень 2019 – серпень 2019 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | - 237,265 |  | 237,265 |
| 11. Джерела фінансування проекту | Державний бюджет, Місцевий бюджет |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

| 1.Назва програми і проекту регіонального розвитку | «Реконструкція та відновлення стадіону «Колос» смт. Новоайдар Луганської області» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Мета та завдання проекту | Залучення широких верств населення до здорового способу життя шляхом покращення умов для заняття спортом на стадіоні «Колос» смт. Новоайдар |  |  |
| 3. Номер и назва завдання відповідної стратегії розвитку області | 1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту 2.3.1. Створення технічних умов для забезпечення фізичного виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах району |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Новоайдарський район Луганської області |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Мешканці району (20000 осіб) у тому числі 550 школярів НВК Новоайдарська школа-гімназія, 300 школярів КЗ Новоайдарської обласної загально - освітньої школи-інтернат І-ІІІ ст., 170 учнів Новоайдарського професійного аграрного ліцею та 825 осіб дорослого віку |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект (обґрунтування проекту) | В 2016 році закінчився капітальний ремонт стадіону «Колос» смт. Новоайдар. Але отримані результати не задовольняють потребам певних верств населення, які ведуть здоровий спосіб життя і віддають перевагу активному відпочинку. Це пов’язано з тим, що велика кількість населення займається спортом у вільний від роботи час, увечері. Але на стадіоні відсутнє освітлення, від часу зносилося і прийшло в непридатність покриття бігових доріжок та одна з глядацьких трибун. На стадіоні відсутнє інформаційне спортивне табло, яке може приваблювати глядачів і підвищить зручність перегляду гри під час проведення спортивних змагань. Можна спостерігати ситуацію, що у вечірній час неможливо відвідувати спортивні майданчики на території стадіону, оскільки умови для цього не пристосовані. Як стверджують фахівці Новоайдарського РТМО, нині зростає кількість населення, які мають зайву вагу, суттєве погіршення зору, почастішали скарги на серцево-судинні захворювання, що є наслідком гіподинамічного способу життя. Спортом в Новоайдарськму районі регулярно займається 25% населення. Цей показник є вкрай низьким. Реконструкція та відновлення стадіону дозволить експлуатувати його протягом всього дня, незалежно від пори року, що вкрай необхідно, проводити різноманітні спортивні змагання як місцевого так і обласного рівня |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - провести реконструкцію та відновлення стадіону «Колос» смт. Новоайдар (встановити освітлення, електронне інформаційне табло, відремонтувати глядацькі трибуни, відновити покриття бігових доріжок). Залучити до здорового способу життя не менше 550 школярів віком 6 – 18 років та доросле населення району (825 осіб); - створити сучасні умови для занять спортом; - організувати дозвілля населення громади, в особливості школярів та молоді (у позаурочний час); - проведення тренувань та участь у турнірах, різноманітних змаганнях; - збільшити кількість молоді та школярів, які активно займаються спортом до 35 %, кількість дорослого населення на 5% - створення умов для проведення спортивно-оздоровчих заходів (змагань, турнірів, чемпіонатів та ін.) різних рівнів |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Проектом передбачені такі заходи: - проведення тендеру на проведення підрядних робіт; - визначення переможця та укладення з ним договору підряду; - підготовка стадіону «Колос» смт. Новоайдар до робіт з реконструкції та відновлення; - ремонт глядацької трибуни; - встановлення інформаційного електронного табло; - електроосвітлення; - відновлення покриття бігових доріжок; - відкриття стадіону «Колос»; - проведення змагань. |  |  |
| 9.Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | з квітня 2019 року по грудень 2019 року |  |  |
| 10.Обсяг фінансування проекту з державного, тис. грн | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1490,00 грн. |  | 1490,00 грн. |
| 11.Джерела фінансування проекту | державний бюджет місцевий бюджет |  |  |
| 12.Учасники реалізації проекту та їх функції |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Реконструкція спортивного майданчика Новоайдарського професійного аграрного ліцею за адресою Луганська область, смт.Новоайдар, вул. Незалежності, 68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку області | Завдання 1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту 2.3.1. Створення технічних умов для забезпечення фізичного виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах району |  |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | - Залучення учнів, слухачів Новоайдарського професійного аграрного ліцею та мешканців смт. Новоайдар до занять фізичною культурою та спортом шляхом реконструкції спортивного майданчика. |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | смт. Новоайдар |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Від 170 осіб учнів та слухачів щороку, від 150 мешканців селища. |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | На сьогоднішній день у селищі недостатня кількість сучасних спортивних майданчиків для заняття фізичною культурою та спортом, а ті що маємо – застарілі та небезпечні, не придатні для використання. Спортивне обладнання майданчику Новоайдарського професійного аграрного ліцею також застаріле та руйнується під впливом зовнішніх та людських факторів, що створює небезпеку для дітей та молоді. |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - залучення 150 учнів та слухачів Новоайдарського професійного аграрного ліцею, а також щонайменш 170 мешканців смт. Новоайдар до занять фізичною культурою та спортом; - реконструкція спортивного майданчика; - учні, слухачі Новоайдарського професійного аграрного ліцею та мешканці смт. Новоайдар мають можливість займатися фізичною культурою та спортом, активно проводити свій відпочинок та дозвілля; - підвищення рівня фізичної культури, вільний доступ до занять спортом для учнів, слухачів Новоайдарського професійного аграрного ліцею та мешканців смт. Новоайдар. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розміщення оголошення в системі публічних електронних закупівель ProZorro». Укладення договорів на придбання обладнання та проведення робіт. Демонтаж непотрібних споруд. Встановлення спортивного обладнання. Облаштування території. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | з березня 2019 р. до травня 2019 р. |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн |  | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 150,000 |  | 150,000 |
| 11. Джерела фінансування проекту | міжнародна технічна допомога, державний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Новоайдарський професійний аграрний ліцей підрядна організації |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Придбання спортивно-тренажерного комплексу у Новоайдарський професійний аграрний ліцей за адресою Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 2. Номер і назва завдання відповідної стратегії розвитку області | Завдання 1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту 2.3.1. Створення технічних умов для забезпечення фізичного виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах району |  |  |  |
| ###### 3. Мета та завдання проекту | - Залучення учнів, слухачів Новоайдарського професійного аграрного ліцею та мешканців смт. Новоайдар до занять фізичною культурою та спортом шляхом закупівлі спортивно-тренажерного комплексу |  |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | смт. Новоайдар |  |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Від 170 осіб учнів та слухачів щороку, від 150 мешканців селища. |  |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | На сьогоднішній день у селищі незначна кількість сучасних спортивно-тренажерних комплексів для заняття фізичною культурою та спортом вільно доступних для всіх мешканців Новоайдару. Новоайдарський професійний аграрний ліцей має приміщення, де раніше знаходились тренажери, які морально та фізично застаріли. В приміщені планується відновити роботу спортивно-тренажерного залу для учнів та слухачів ліцею та мешканців селища |  |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту | - залучення 150 учнів та слухачів Новоайдарського професійного аграрного ліцею, а також щонайменш 170 мешканців смт. Новоайдар до занять фізичною культурою та спортом; - відкриття спортивно-тренажерного комплексу у Новоайдарському професійному аграрному ліцеї; - учні, слухачі Новоайдарського професійного аграрного ліцею та мешканці селища мають можливість займатися фізичною культурою та спортом, активно проводити свій відпочинок та дозвілля; - підвищення рівня фізичної культури, вільний доступ до занять спортом для учнів, слухачів Новоайдарського професійного аграрного ліцею та мешканців смт. Новоайдар. |  |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | Розміщення оголошення в системі публічних електронних закупівель ProZorro». Укладення договорів на придбання обладнання та інвентарю. Монтаж спортивного обладнання. |  |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | з червня 2019 р. до січня 2020 р. |  |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  |  | 150,000 |  | 150,000 |
| 11. Джерела фінансування проекту | міжнародна технічна допомога, державний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Новоайдарський професійний аграрний ліцей підрядна організації |  |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |  |