ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району

Луганської області до 2020 року

на 2019-2020 роки

Зміст

Вступ

1.1. Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області до 2020 року

1.2. Методика та принципи розробки плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області до 2020 року

2. Програми

3. Програма «ДОБРОБУТ»

4. Програма «МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНІСТЬ»

5 Програма «ЕФЕКТИВНІСТЬ»

6. Каталог проектних ідей (технічних завдань)

Технічні завдання на проекти Стратегічного напрямку «ДОБРОБУТ»

Технічні завдання на проекти Стратегічного напрямку «МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНІСТЬ»

Технічні завдання на проекти Стратегічного напрямку «ЕФЕКТИВНІСТЬ»

ВСТУП

1.1. Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області до 2020 року

Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району до 2020 року (далі Стратегія) – це комплексний документ, який окреслює пріоритети та напрямки розвитку смт.Новоайдар та Новоайдарського району в сфері економічної, соціальної та екологічної політики до 2020 року, а також способи та механізми для їх втілення.

Процес розробки Стратегії сталого розвитку оснований на партнерсько-експертній моделі підготовки документів стратегічного характеру у відповідності до вимог міжнародних інституцій (ЄС), з урахуванням трьох базових принципів стратегічного планування:

1. Принцип «партнерства» - залучення всіх суб'єктів громади до процесу розробки стратегічного плану

2. Принцип «реалістичності» - реалізація операційних завдань повинна бути основана на реально існуючих ресурсах, можливостях та повноваженнях громади

3. Принцип - «прозорості процесу» відкритість та прозорість обговорення результатів роботи, а також забезпечення максимально ефективної співпраці зі ЗМІ, як у процесі підготовки, так і процесі реалізації стратегічного плану.

Стратегія підготовлена з урахуванням положень наступних документів:

- Державної стратегії регіонального розвитку до 2015 року (постанова Кабінету Міністрів України  від 21.07.2006 № 1001);

- Стратегії економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 25.09.2008 № 24/10;

- Закону України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку» від 23.03.2000 № 1602 - III;

- Наказу Міністерства економіки і європейської інтеграції «Про затвердження методичних рекомендацій по формуванню регіональних стратегій розвитку» від 29.07.2002 № 224;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку і складання проекту державного бюджету» від 26.04.2003 № 621;

- Концепції вдосконалення системи програмних і прогнозних документів з питань соціально-економічного розвитку України, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 № 504.

Для розробки стратегії  було створено Комітет по стратегічному плануванню Новоайдарського району, під час засідань та робочих зустрічей обговорення відбувались за напрямками «Сільське господарство», «Культура та туризм», «Екологія, інноваційне енергозбереження», «Освіта та молодь».

Стратегія визначає стратегічні, операційні цілі та завдання щодо соціально-економічного розвитку Новоайдарського району до 2020 року, з метою досягнення наступного стратегічного бачення.

Стратегічне бачення

Новоайдарський район – екологічно-чистий район з розвиненою інфраструктурою та гідним рівнем життя населення, багатий народними традиціями та ремеслами. З впровадженням сучасних підходів в управлінні, використанням нових технологій, ресурсів та енергозбереження. Привабливий для розвитку сільського господарства, туризму та переробної промисловості.

Сформовано такі Стратегічні напрямки розвитку:

I.	Стратегічний напрямок «ДОБРОБУТ»

II.	Стратегічний напрямок «МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНІСТЬ»

III.	Стратегічний напрямок «ЕФЕКТИВНІСТЬ»

На операційному рівні кожен з трьох стратегічних напрямків складається з кількох стратегічних цілей.

| Стратегічні напрямки |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ДОБРОБУТ» | «МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНІСТЬ» | «ЕФЕКТИВНІСТЬ» |
| Стратегічні цілі |  |  |
| I.1. Сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації на селі | II.1. Розвиток народної творчості та мистецтва | III.1. Впровадження практик електронного врядування в діяльність органів влади та надання адміністративних послуг |
| I.2. Розвиток туризму | II.2. Підвищення якості освіти для молоді | III.2. Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах соціально-побутової та виробничої інфраструктури |
| I.3. Просування інвестиційних можливостей району для розвитку бізнесу | II.3. Підтримка спортивного руху | III.3. Підвищення ефективності використання та збереження природних ресурсів |
|  |  | III.4. Підвищення самоорганізації населення та підтримка громадських ініціатив |

1.2. Методика та принципи розробки плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області до 2020 року

Підготовка Плану проводилась протягом ІІ півріччя 2017 року. З цією метою проводився збір проектних ідей, при підготовці яких враховувались такі критерії:

- спрямованість на досягнення суспільної вигоди обласного та районного рівня.

- стосуватися одного із завдань Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року та Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області на період до 2020 року

- термін реалізації проекту – до 2020 року.

- існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту.

- наявність індикаторів, які вказують на кількісні та якісні параметри щодо визначення рівня очікуваних змін внаслідок реалізації проекту.

Проектні ідеї були оцінені і зібрані в три тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.

План заходів націлений на використання основних економічних можливостей, але також враховує оптимальні способи дотримання принципів сталого розвитку – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних ресурсів та надбань.

Важливим є забезпечення сталості економічного розвитку, зменшення дисбалансів розвитку територій та зокрема сільських, створення умов для збереження та подальшого розвитку людського потенціалу.

До плану додається каталог проектів у розрізі стратегічних напрямків з додатковою інформацією про: цілі проекту, орієнтовну кількість отримувачів вигод, очікувані результати, ключові заходи, джерела фінансування та ключових, потенційних учасників.

Проекти оформлені за формою технічного завдання, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 №80 та є складовою частиною Плану заходів.

Виконання Плану заходів з реалізації Стратегії відбуватиметься на основі реалізації зазначених проектів. Реалізація проектів кожного напрямку забезпечить досягнення протягом 2019 – 2020 років визначених у Стратегії операційних цілей, а відтак і наблизить досягнення стратегічних цілей Стратегії.

Зміни чи доповнення до Плану вносяться у встановленому порядку за пропозиціями зацікавлених сторін з урахуванням результатів моніторингу ходу його виконання.

2. Програми

Програми є основними інструментами для реалізації Стратегії сталого розвитку. Вони інтегрують проекти і заходи, які взаємопов’язані в часі і за змістом. Проекти і заходи об’єднуються в програми за спільними логічними ознаками, що сприяє їх кращій ідентифікації та полегшує управління. Чим більше число проектів та заходів, тим вище потреба визначити програми.

Заходи представляють собою прямі втручання в одну з відповідних сфер розвитку. На відміну від проектів, вони не мають точно визначених термінів реалізації і, як правило, періодично повторюються. Заходи часто включають відносно прості процедури, такі, як впровадження певної статті бюджетного фінансування.

Проекти – це втручання, які мають чітко визначений певний термін реалізації. Проект – це логічно і хронологічно узгоджений комплекс дій, реалізація яких призводить до досягнення певної мети у встановлений термін, із залученням певних людських, матеріальних і фінансових ресурсів. Реалізація проекту вимагає відповідної організації і визначення обов’язків.

Після затвердження Стратегії Луганською обласною державною адміністрацією, обласною військово – цивільною адміністрацією проведено роботу з мобілізації проектних ідей, реалізація яких дозволить досягнути визначених стратегічних цілей.

3. Програма 1. «ДОБРОБУТ»

Стан проблеми

Новоайдарський район має об’єктивні та вагомі передумови для розвитку туризму: природно-кліматичний та історико – культурний потенціал мальовничі ландшафти, привабливі туристичні маршрути, архітектурні пам’ятки. Але, нажаль, дана галузь в районі зовсім не розвинена.

Для забезпечення сталого розвитку території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, спираючись на правові та організаційні основи містобудівної діяльності згідно Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", розроблення детального плану території є соціально та економічно значимою необхідністю.

Основною проблемою залишається відсутність містобудівної документації (детального плану території) населених пунктів Новоайдарського району, що перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб, а саме уточнення планування, структури й функціонального призначення території, встановлення червоних ліній та ліній організації забудови, зміни цільового призначення земельних ділянок. Все це унеможливлює передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність або користування фізичними та юридичними особами. А це в свою чергу  перешкоджає розвитку бізнесу та просуванню інвестиційних можливостей району

Міською, селищною та сільськими радами розроблено проекти щодо розроблення генеральних планів та планів зонування територій населених пунктів Новоайдарського району Луганської області, що дасть можливість визначити вихідні дані для розробки різноманітних проектів забудови території населених пунктів, всіх можливих обмежень у використанні земельних ділянок, а також можливості до розвитку бізнесу та залучення інвестицій.

Іншим проблемним питанням залишається незадовільний стан доріг.  У зв’язку з тим що капітальний ремонт більшості доріг району не проводився декілька десятків років, дорожнє покриття вщент зруйноване, утворились глибокі та великі вибоїни, ями. Такий стан дороги створює небезпеку для життя та здоров’я людей, унеможливлює рух транспорту, перешкоджає вчасному доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони, дітям безпечно добиратися до школи, жителям до місця роботи. Крім того, такий стан доріг провокує надання неякісних транспортних послуг та збільшення їх вартості. Така ситуація сприяє загостренню соціальної напруги серед населення та провокує постійні скарги до органів влади.

Основна мета Програми - регулювання планування, забудови та іншого використання територій, а також забезпечення комфортного та безпечного транспортного сполучення сільських територій зі створенням можливості розвитку бізнесу та залучення інвестицій  за допомогою генерального  плану та плану зонування територій та проведення ремонту доріг населених пунктів  Новоайдарського району.

У запропонованому Плані заходів Програма 1 відповідає Стратегічному напрямку 1. «Добробут». Досягнення цього напрямку у 2019-2020 роках передбачається реалізовувати через один напрямок, який охоплює 35 проектних ідей.

Структура Програма 1. «Добробут»

Програма складається з двох  напрямків:

1.2 Розвиток туризму

1.3. Просування інвестиційних можливостей району для розвитку бізнесу

Напрямок 1.2 Розвиток туризму

Туризм, маючи древню історію, не привертав до себе достатньої уваги до початку XX ст. Необхідність вивчення туристичного феномену виникла після сталого збільшення туристичних потоків та доходів від туризму, зростання економічного значення туристичної індустрії.

Визначальна роль туристичної діяльності полягатиме у відчутному її вкладі у розвиток економіки району при невеликих капітальних вкладеннях. Туризм - галузь економіки, яка не лише охоплює прямо чи опосередковано більшість супутніх галузей господарства, в тому числі транспорт, будівництво, торгівлю, громадське харчування, сільське господарство, житлово-комунальне господарство, культуру, мистецтво, спорт тощо, але й стимулює їх розвиток. Це зумовлює збільшення робочих місць, де інша господарська діяльність неможлива чи недоцільна через високі витрати виробництва. Витрати на створення одного робочого місця в туризмі в декілька разів менші, ніж в інших галузях економіки.

Даний напрямок включає в себе 7 проектів, які матимуть вплив на покращення економічного розвитку району. Цей напрямок користується особливою популярністю у мешканців промислових міст

Напрямок 1.3. Просування інвестиційних можливостей району для розвитку бізнесу

Базовими умовами для здійснення ефективної інвестиційної діяльності є наявність розробленої і затвердженої містобудівної документації: генеральних планів, визначення меж населених пунктів та місцевих правил забудови («зонінг») території, а також наявність розвиненої системи якісних автомобільних доріг.

Комплекс втручань для досягнення мети:

- Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району

3. Програма 1. «Добробут»

| Проектні ідеї | Територія, на яку проектна ідея матиме вплив |
| --- | --- |
| 1.2. Розвиток туризму |  |
| 1.2.1 Розробка туристичних продуктів та просування туристичних можливостей району |  |
| 1.2.1.1. Розроблення цільової програми розвитку туризму в Новоайдарському районі | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування |
| 1.2.1.2. Розроблення тематичних туристичних одноденних маршрутів | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування |
| 1.2.1.3. Створення інформаційного туристичного центру Новоайдарського району | Районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування |
| 1.2.3 Проведення фестивалів та ярмарок |  |
| 1.2.3.1 Організація і проведення фестивалю та ярмарку «Айдарські стряпушки» на базі с.Михайлівка | Новоайдарський район, Луганський регіон, Україна |
| 1.2.3.2. Організація і проведення фестивалю ремісників у парковій зоні смт.Новоайдар | Новоайдарський район, Луганський регіон, Україна |
| 1.2.3.3 Організація і проведення фестивалю національних культур на базі с.Гречишкине. | Новоайдарський район, Луганський регіон, Україна |
| 1.2.3.4. Надання якісних культурних послуг філіями Новоайдарського районного краєзнавчого музею шляхом реконструкції їх приміщень та їх облаштування | Новоайдарський район, Луганський регіон, Україна |
| 1.3. Просування інвестиційних можливостей району для розвитку бізнесу |  |
| 1.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій Новоайдарського району |  |
| 1.3.1.1. Розроблення генерального плану та плану зонування території села Олексіївка Олексіївської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Олексіївська сільська рада |
| 1.3.1.2. Розроблення генерального плану та плану зонування території села Михайлюки Олексіївської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Олексіївська сільська рада |
| 1.3.1.3. Розроблення генерального плану та плану зонування території села Колядівка Колядівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Колядівська сільська рада |
| 1.3.1.4. Розроблення генерального плану та плану зонування території села Вовкодаєве Колядівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Колядівська сільська рада |
| 1.3.1.5. Розроблення генерального плану та плану зонування території села Смолянинове Смолянинівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Смолянинівська сільська рада |
| 1.3.1.6. Розроблення генерального плану та плану зонування території с.Штормове Штормівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Штормівська сільська рада |
| 1.3.1.7. Розроблення генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине Гречишкинської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Гречишкинська сільська рада |
| 1.3.1.8. Розроблення генерального плану та плану зонування території смт.Новоайдар Новоайдарської селищної ради Новоайдарського району Луганської області | Новоайдарська селищна рада |
| 1.3.1.9. Розроблення генерального плану та плану зонування території с.Денежникове Денежниківської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Денежниківська сільська рада |
| 1.3.1.10. Розроблення генерального плану та плану зонування території с.Райгородка Райгородської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Райгородська сільська рада |
| 1.3.1.11. Розроблення генерального плану та плану зонування території с. Бахмутівка Бахмутівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Бахмутівська сільська рада |
| 1.3.1.12. Генеральний план суміщений з проектом детального планування території селища Победа Победівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Победівська сільська рада |
| 1.3.1.13. Генеральний план суміщений з проектом детального планування території с.Чистопілля Победівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Победівська сільська рада |
| 1.3.1.14. Розроблення генерального плану та плану зонування території с.Новоохтирка Новоохтирської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | Новоохтирська сільська рада |
| 1.3.1.15. Розробка генерального плану та детальність плану забудови м.Щастя Новоайдарського району Луганської області | Щастинська міська рада |
| 1.3.1.16. Капітальний ремонт автодороги по вулиці Миру села Олексіївка Новоайдарського району Луганської області | Олексіївська сільська рада |
| 1.3.1.17. Капітальний ремонт автодороги по вул. Верхня в с.Вовкодаєве Новоайдарського району Луганськой області | Колядівська сільська рада |
| 1.3.1.18. Капітальний ремонт автодороги по вул. Шевченко в с.Колядівка Новоайдарського району Луганськой області | Колядівська сільська рада |
| 1.3.1.19. Капітальний ремонт автодороги по вул. Озерна в с.Новоохтирка Новоайдарського району Луганськой області | Новоохтирська сільська рада |
| 1.3.1.20. Капітальний ремонт автодороги по вул. Центральна в с. Новоохтирка Новоайдарського району Луганськой області | Новоохтирська сільська рада |
| 1.3.1.21. Капітальний ремонт автодороги по вулиці Залізнична в с.Райгородка Новоайдарського району Луганської області (автомобільна дорога О130902 Новоайдар-Щастя км 13+400-км 14+500) | Райгородська сільська рада |
| 1.3.1.22. Капітальний ремонт автодороги по вулиці Вокзальна в с.Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області (автомобільна дорога О130902 Новоайдар –Щастя км 13+400-км 14+500) | Бахмутівська сільська рада |
| 1.3.1.23. Капітальний ремонт автодороги по вул. Центральна в с.Дмитрівка Новоайдарського району Луганської області | Дмитрівська сільська рада |
| 1.3.1.24. Капітальний ремонт автодороги по вул. Незалежності в смт. Новоайдар Луганськой області | Новоайдарська селищна рада |
| 1.3.1.25. Капітальний ремонт автодороги по вул. В. Пятьоркіна в смт. Новоайдар Луганськой області | Новоайдарська селищна рада |
| 1.3.1.26. Капітальний ремонт автодороги по вул. Сонячна в с. Новоохтирка Новоайдарського району Луганськой області | Новоохтирська сільська рада |
| 1.3.1.27. Капітальний ремонт автодороги по вул.Центральна в с.Переможне Новоайдарського району Луганської області | Штормівська сільська рада |
| 1.3.1.28. Поточний ремонт автодороги по вулиці Литвинівська с.Вовкодаєве Новоайдарського району Луганської області | Колядівська сільська рада |
| 1.3.1.29. Поточний ремонт автодороги по вулиці Мирна с.Колядівка Новоайдарського району Луганської області | Колядівська сільська рада |
| 1.3.1.30. Поточний ремонт автодороги по вулиці Садова с.Вовкодаєве Новоайдарського району Луганської області | Колядівська сільська рада |
| 1.3.1.31. Поточний ремонт автодороги по вулиці Підгорна с.Колядівка Новоайдарського району Луганської області | Колядівська сільська рада |
| 1.3.1.32. Поточний ремонт автодоріг по перехрестю вулиць Шкільна, Молодіжна, Лугова, Степова с.Колядівка Новоайдарського району Луганської області | Колядівська сільська рада |
| 1.3.1.33. Проведення капітального ремонту доріг Новоайдарського району | Новоайдарський район |
| 1.3.1.34. Проведення поточного ремонту комунальних доріг Новоайдарського району | Новоайдарський район |
| 1.3.1.35. Створення комфортних умов переміщення, проживання, відпочинку та забезпечення безперешкодного доступу рятувальних служб до будинків міста Щастя, Луганської області | Щастинська міська рада |

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 1 включає в себе один напрямок, який складається з 42 проектних ідей, реалізація яких планується впродовж 2019-2020 років. Впровадження проектних ідей можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

- фінансування через галузеві регіональні програми;

- внесення заходів до районної програми соціально-економічного розвитку, галузевих районних програм

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту)

- залучення міжнародної технічної допомоги.

Орієнтовний фінансовий план

(державний, місцеві бюджети)

| Проектні ідеї | Вартість, тис. грн | 2019 рік Вартість, тис. грн | 2020 рік Вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1. Розроблення цільової програми розвитку туризму в Новоайдарському районі | 89,0 | 89,0 |  |
| 1.2.1.2. Розроблення тематичних туристичних одноденних маршрутів | 175,0 | 175,0 |  |
| 1.2.1.3. Створення інформаційного туристичного центру Новоайдарського району | 73,0 | 73,0 |  |
| 1.2.3.1 Організація і проведення фестивалю та ярмарку «Айдарські стряпушки» на базі с.Михайлівка | 56,0 | 56,0 |  |
| 1.2.3.2. Організація і проведення фестивалю ремісників у парковій зоні смт.Новоайдар | 78,0 | 78,0 |  |
| 1.2.3.3 Організація і проведення фестивалю національних культур на базі с.Гречишкине. | 93,0 | 93,0 |  |
| 1.2.3.4. Надання якісних культурних послуг філіями Новоайдарського районного краєзнавчого музею шляхом реконструкції їх приміщень та їх облаштування | 3775 | 3775 |  |
| 1.1. Розроблення генерального плану та плану зонування території села Олексіївка Олексіївської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 276,127 | 276,127 |  |
| 1.2. Розроблення генерального плану та плану зонування території села Михайлюки Олексіївської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 388,399 | 388,399 |  |
| 1.3. Розроблення генерального плану та плану зонування території села Колядівка Колядівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 226,775 | 226,775 |  |
| 1.4. Розроблення генерального плану та плану зонування території села Вовкодаєве Колядівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 221,955 | 221,955 |  |
| 1.5. Розроблення генерального плану та плану зонування території села Смолянинове Смолянинівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 301,9 | 301,9 |  |
| 1.6. Розроблення генерального плану та плану зонування території с. Штормове Штормівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 284,037 | 284,037 |  |
| 1.7. Розроблення генерального плану та плану зонування території с.Гречишкине Гречишкинської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 342,648 | 342,648 |  |
| 1.8. Розроблення генерального плану та плану зонування території смт Новоайдар Новоайдарської селищної ради Новоайдарського району Луганської області | 470,254 | 470,254 |  |
| 1.9. Розроблення генерального плану та плану зонування території с. Денежникове Денежниківської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 302,697 | 302,697 |  |
| 1.10. Розроблення генерального плану та плану зонування території с. Рай городка Райгородської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 396,703 | 396,703 |  |
| 1.11. Розроблення генерального плану та плану зонування території с. Бахмутівка Бахмутівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 243,465 | 243,465 |  |
| 1.12. Генеральний план суміщений з проектом детального планування території селища Побєда Побєдівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 413,082 | 413,082 |  |
| 1.13. Генеральний план суміщений з проектом детального планування території с.Чистопілля Побєдівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 199,546 | 199,546 |  |
| 1.14. Розроблення генерального плану та плану зонування території с.Новоохтирка Новоохтирської сільської ради Новоайдарського району Луганської області | 226,317 | 226,317 |  |
| 1.15. Розробка генерального плану та детальність плану забудови м.Щастя Новоайдарського району Луганської області | 8000,0 | 8000,0 |  |
| 1.16. Капітальний ремонт автодороги по вулиці Миру села Олексіївка Новоайдарського району Луганської області | 11900,105 | 11900,105 |  |
| 1.17. Капітальний ремонт автодороги по вул.Верхня в с.Вовкодаєве Новоайдарського району Луганськой області | 5312,684 | 5312,684 |  |
| 1.18. Капітальний ремонт автодороги по вул.Шевченко в с.Колядівка Новоайдарського району Луганськой області | 6642,533 | 6642,533 |  |
| 1.19. Капітальний ремонт автодороги по вул.Озерна в с.Новоохтирка Новоайдарського району Луганськой області | 1811,090 | 1811,090 |  |
| 1.20. Капітальний ремонт автодороги по вул.Центральна в с.Новоохтирка Новоайдарського району Луганськой області | 2263,033 | 2263,033 |  |
| 1.21. Капітальний ремонт автодороги по вулиці Залізнична в с.Райгородка Новоайдарського району Луганської області (автомобільна дорога О130902 Новоайдар-Щастя км 13+400-км 14+500) | 6526,798 | 6526,798 |  |
| 1.22. Капітальний ремонт автодороги по вулиці Вокзальна в с.Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області (автомобільна дорога О130902 Новоайдар –Щастя км 13+400-км 14+500) | 1201,577 | 1201,577 |  |
| 1.23. Капітальний ремонт автодороги по вул.Центральна в с.Дмитрівка Новоайдарського району Луганської області | 4294,552 | 4294,552 |  |
| 1.24. Капітальний ремонт автодороги по вул.Незалежності в смт.Новоайдар Луганськой області | 3348,647 | 3348,647 |  |
| 1.25. Капітальний ремонт автодороги по вул.В.Пятьоркіна в смт.Новоайдар Луганськой області | 1328,208 | 1328,208 |  |
| 1.26. Капітальний ремонт автодороги по вул.Сонячна в с.Новоохтирка Новоайдарського району Луганськой області | 1785,689 | 1785,689 |  |
| 1.27. Капітальний ремонт автодороги по вул.Центральна в с.Переможне Новоайдарського району Луганської області | 3717,413 | 3717,413 |  |
| 1.28. Поточний ремонт автодороги по вулиці Литвинівська с.Вовкодаєве Новоайдарського району Луганської області | 800,000 | 800,000 |  |
| 1.29. Поточний ремонт автодороги по вулиці Мирна с.Колядівка Новоайдарського району Луганської області | 800,000 | 800,000 |  |
| 1.30. Поточний ремонт автодороги по вулиці Садова с.Вовкодаєве Новоайдарського району Луганської області | 900,000 |  | 900,000 |
| 1.31. Поточний ремонт автодороги по вулиці Підгорна с.Колядівка Новоайдарського району Луганської області | 900,000 |  | 900,000 |
| 1.32. Поточний ремонт автодоріг по перехрестю вулиць Шкільна, Молодіжна, Лугова, Степова с.Колядівка Новоайдарського району Луганської області | 900,000 |  | 900,000 |
| 1.33. Проведення капітального ремонту доріг Новоайдарського району | 5000,000 | 5000,000 | 10000,000 |
| 1.34. Проведення поточного ремонту комунальних доріг Новоайдарського району | 5000,000 | 5000,000 | 10000,000 |
| 1.35. Створення комфортних умов переміщення, проживання, відпочинку та забезпечення безперешкодного доступу рятувальних служб до будинків міста Щастя, Луганської області | 15121,641 | 7560,821 | 7560,820 |
| Всього: | 96,186,875 | 85926,055 | 30260,820 |

Умови та ризики

Ключовим фактором для впровадження Програми є доступність, прозорість фінансових ресурсів; стабільність їх надходження на реалізацію проектів Плану заходів Стратегії, в тому числі Державного фонду регіонального розвитку, а також бюджетів всіх рівнів. Крім того, фінансування повинно бути забезпечене об’єднанням державних, обласних, місцевих бюджетів, грантових та інших коштів.

Наступна умова – технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу для впровадження проектів.

Основні ризики в реалізації Програми:

- продовження збройного конфлікту;

- відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;

- незначний обсяг практики реалізації проектів співпраці органів місцевого самоврядування;

- відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);

- поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності.

Очікувані результати

Успішна реалізація проектних ідей Програми 1 «Добробут» має сприяти досягненню таких результатів:

Розроблення цільової програми розвитку туризму в районі

Розроблення не менше 5 одноденних туристичних маршрутів

Створення інформаційного туристичного центру Новоайдарського району

Організація і проведення фестивалю та ярмарку «Айдарські стряпушки» на базі с.Михайлівка на якому будуть присутні не менше 500 осіб з різних регіонів.

Організація і проведення фестивалю ремісників у парковій зоні смт.Новоайдар на якому будуть присутні не менше 1000 осіб з різних регіонів.

Організація і проведення фестивалю національних культур на базі с.Гречишкине на якому будуть присутні не менше 300 осіб з різних регіонів.

Надання якісних культурних послуг Новоайдарським районним краєзнавчим музеєм шляхом реконструкції приміщення та його облаштування.

    - Розроблення 15 Генеральних планів та планів зонування територій населених пунктів Новоайдарського району, що дозволяє визначити вихідні дані для:

- розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок;

- відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови;

- визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень;

- проектування будинків і споруд різного призначення;

- проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території;

- проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж;

- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна;

- розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок;

- розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб

- Проведення капітального ремонту автодоріг комунальної  власності по вулицям населених пунктів:

- Капітальний ремонт 12 ділянок автодоріг по основним вулицям населених пунктів району

- Відремонтовано 47,6 км² дорожнього покриття

- Проведення капітального ремонту автодоріг (державного значення) по вулицям населених пунктів району:

- Відремонтовано 4,2 км дорожнього покриття

- Проведення поточного ремонту автодоріг по вулицям населених пунктів:

- Поточний ремонт 5 ділянок автодоріг по вулицям населених пунктів Колядівської сільської ради

- Проведення капітального ремонту доріг Новоайдарського району:

- відремонтовано 4 п/км ділянок автодоріг району;

- Проведення поточного ремонту комунальних доріг Новоайдарського району:

- Відремонтовано 60 п/км  автодоріг району;

- Створенно комфортні умови переміщення, проживання, відпочинку та забезпечення безперешкодного доступу рятувальних служб до будинків міста Щастя:

- Відновлено близько 3,0 тис.м² тротуарів

- відновлено близько 10,0 тис.м² дорожнього покриття

- покращення технічного стану автомобільних доріг району;

- покращення якості транспортних послуг, в т. ч. якості пасажирських перевезень.

- створення умови для безпеки руху автомобільного транспорту;

- запобігання виникненню ДТП;

- забезпечення ефективності та доступності доїзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної охорони;

Показники:

    - Кількість розроблених маршрутів;

    - Кількість залучених туристів

    - Кількість проведених фестивалів;

    - Кількість розроблених/оновлених генеральних планів та планів зонування територій

    - Кількість відремонтованих ділянок автодоріг

    - Площа відремонтованого дорожнього покриття

    - Площа відновлених тротуарів

    - Площа відновленого дорожнього покриття прибудинкових територій

4. Програма 2 «МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНІСТЬ»

Стан проблеми

Найбільш цінним ресурсом розвитку кожної територіальної громади є його населення. Кваліфікація трудових ресурсів є одним із головних факторів інвестиційної привабливості території, а їх професійність – запорукою успішної діяльності та стабільної роботи установ, підприємств та організацій.

Для забезпечення якісних перетворень в соціально-економічному середовищі необхідно підтримувати прагнення населення до професійного зростання в різних сферах діяльності – мистецтві, культурі, народній творчості, спорті, а також створювати умови для покращення їх майстерності, можливості для навчання та обміну ідеями, в т.ч. за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Особливої уваги потребує молодь –  окрім отримання якісної освіти у загальноосвітніх начальних закладах, для повноцінного розвитку особистості, самореалізації та подальшого працевлаштування необхідно розвивати лідерські та комунікаційні навички, відповідальність та вміння працювати в колективі, інноваційність у вирішенні окремих проблем.

Основна мета програми – створення сприятливих умов для організації навчально-виховного процессу, зайняття фізичною культурою та спортом, зберігання та популяризації духовних, матеріальних надбань українського народу та історії рідного краю.

У запропонованому Плані заходів Програма 2 відповідає Стратегічному напрямку 2. «Майстерність і професійність». Досягнення цього напрямку у 2019-2020 роках передбачається реалізовувати через відповідні 3 напрямки та 18 проектних ідей

Структура Програми 2 «Майстерність та професійність»

Програма складається з 3 напрямків:

2.1. Розвиток народної творчості, культури та мистецтва

2.2 Підвищення якості освіти для молоді

2.3 Підтримка спортивного руху

Напрямок 2.1. Розвиток народної творчості, культури та мистецтва

Поганий технічний стан будівель заважає повноцінному функціонуванню закладів, проведення культурно-мистецьких, просвітницьких заходів, виставлення експозицій, розвитку творчого потенціалу, також створює небезпеку для персоналу та відвідувачів, а також загрозу втрати цінних музейних експонатів, інструментів, костюмів, обладнання через порушення умов їх зберігання

Комплекс втручань для досягнення мети:

Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтва

Напрямок 2. 2 Підвищення якості освіти для молоді

Будівлі шкільних та дошкільних навчальних закладів вводились в експлуатацію 30 – 50 років тому. При їх будівництві не застосовувались енергоефективні заходи та технології. За час експлуатації і під дією погодних умов міцність будівель та теплові якості суттєво знижаються, що в свою чергу, призводить до значних втрат тепла в холодний період часу, і як наслідок, до більших витрат енергоносіїв та фінансових ресурсів. Покрівлі будівель протікають.

Температурний режим в закладах часто не відповідає санітарним нормам. Все це призводить до порушення навчально-виховного процесу, високим рівнем захворюваності учнів та малечі в осінньо-зимовий період.

Однією з причин складності залучення молодих фахівців до роботи в соціальній сфері є відсутність житла. Створення сприятливих житлових умов надасть змогу залучити у район молодих фахівців. Укомплектування штатів лікарні дозволить підвищити рівень надання медичної допомоги.

Комплекс втручань для досягнення мети:

Створення умов для отримання якісної освіти в учбових закладах району

Залучення молоді до громадсько-культурного та економічного життя району

Напрямок 2. 3 Підтримка спортивного руху

На сьогоднішній день в населених пунктах району недостатня кількість сучасних стадіонів, спортивних залів та майданчиків для заняття фізичною культурою та спортом, а ті що маємо – застарілі та небезпечні, не завжди придатні для використання. Спортивні зали та приміщення навчальних закладів капітально не ремонтувались, матеріально-технічна база застаріла. Все це негативно позначається на якості проведення занять та спортивних результатах учнів, втрачається інтерес і бажання дітей займатися спортом.

За даними Новоайдарського РТМО, нині зростає кількість населення, які мають зайву вагу, суттєве погіршення зору, почастішали скарги на серцево-судинні захворювання, що є наслідком гіподинамічного способу життя.

Спортом в Новоайдарському районі регулярно займається лише 7% населення. Цей показник є вкрай низьким. Реконструкція та відновлення спортивних закладів дозволить експлуатувати їх протягом всього дня, незалежно від пори року, що вкрай необхідно, а також проводити різноманітні спортивні заходи та змагання.

Комплекс втручань для досягнення мети:

Створення технічних умов для забезпечення фізичного виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах району.

Програма 2 «МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНІСТЬ»

| Проектні ідеї | Територія, на яку проектна ідея матиме вплив |
| --- | --- |
| 2.1. Розвиток народної творчості, культури та мистецтва |  |
| 2.1.1. Створення умов для професійного зростання діячів культури та мистецтва |  |
| 2.1. Капітальний ремонт будівлі Новоайдарського районного краєзнавчого музею, розташованого за адресою: смт. Новоайдар, вул. Незалежності | Новоайдарський район |
| 2.2. Капітальний ремонт. Термомодернізація будівлі сільського клубу в с.Победа Новоайдарського району Луганської області | Победівська сільська рада |
| 2.3. Капітальний ремонт будівлі Олексіївського сільського будинку культури с. Олексіївка Новоайдарського району Луганської області | Олексіївська сільська рада |
| 2.4. Капітальний ремонт будівлі Дмитрівського сільського будинку культури с. Дмитрівка Новоайдарського району Луганської області | Дмитрівська сільська рада |
| 2.5. Реконструкція і капітальний ремонт другої частини комунального закладу «Щастинський міський Палац Культури» | Щастинська міська рада |
| 2.6. Реконструкція будівлі дитсадка під сільський будинок культури с. Новоохтирка Новоайдарського району Луганської області | Новоохтирська сільська рада |
| 2.2 Підвищення якості освіти для молоді |  |
| 2.2.1. Створення умов для отримання якісної освіти в учбових закладах району |  |
| 2.7. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектом НВК Новоохтирської ЗОШ I-III -ступенів ДНЗ Новоайдарського району Луганської області | Новоохтирська сільська рада |
| 2.8. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектом дошкільного навчального закладу "Суржанський" смт.Новоайдар Луганської області | Новоайдарська селищна рада |
| 2.9. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектом дошкільного навчального закладу "Сонечко" смт.Новоайдар Луганської області | Новоайдарська селищна рада |
| 2.10. Капітальний ремонт будівель та споруд по вул.Гагаріна,8А дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» | Щастинська міська рада |
| 2.11. Створення Новоайдарської опорної школи та її комплектація устаткуванням та меблями | Новоайдарський район |
| 2.2.4. Залучення молоді до громадсько-культурного та економічного життя району |  |
| 2.12. Реконструкція будівлі Айдар-Миколаївської школи під житло з облаштуванням приміщення для соціального згуртування громади | Новоайдарський район Новоайдарська селищна рада |
| 2.13. Реконструкція нежитлової будівлі під квартири для медичних працівників | Новоайдарський район |
| 2. 3 Підтримка спортивного руху |  |
| 2.3.1. Створення технічних умов для забезпечення фізичного виховання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах району |  |
| 2.14. Капітальний ремонт спортивного залу Денежниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоайдарського району Луганської області | Денжниківська сільська рада |
| 2.15. Капітальний ремонт спортивного залу Бахмутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоайдарського району Луганської області | Бахмутівська сільська рада |
| 2.16. Реконструкція та відновлення стадіону «Колос» смт. Новоайдар Луганської області | Новоайдарський район, Новоайдарська селищна рада |
| 2.17. Реконструкція спортивного майданчика Новоайдарського професійного аграрного ліцею за адресою Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 68 | Новоайдарський район, Новоайдарська селищна рада |
| 2.18. Придбання спортивно-тренажерного комплексу у Новоайдарський професійний аграрний ліцей за адресою Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 68 | Новоайдарський район, Новоайдарська селищна рада |

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 2 включає в себе 3 напрямки, які складаються з 18 проектних ідей, реалізація яких планується впродовж 2019-2020 років. Впровадження проектних ідей можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

- фінансування через галузеві регіональні програми;

- внесення заходів до районної програми соціально-економічного розвитку, галузевих районних програм

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту);

- залучення міжнародної технічної допомоги.

Орієнтовний фінансовий план

(державний, місцеві бюджети)

| Проектні ідеї | Вартість, тис. грн | 2019 рік Вартість, тис. грн | 2020 рік Вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Капітальний ремонт будівлі Новоайдарського районного краєзнавчого музею, розташованого за адресою: смт. Новоайдар, вул. Незалежності | 1918,256 |  | 1918,256 |
| 2.2. Капітальний ремонт. Термомодернізація будівлі сільського клубу в с.Побєда Новоайдарського району Луганської області | 1884,629 |  | 1884,629 |
| 2.3. Капітальний ремонт будівлі Олексіївського сільського будинку культури с. Олексіївка Новоайдарського району Луганської області | 3000,000 |  | 3000,000 |
| 2.4. Капітальний ремонт будівлі Дмитрівського сільського будинку культури с. Дмитрівка Новоайдарського району Луганської області | 2000,000 |  | 2000,000 |
| 2.5. Реконструкція і капітальний ремонт другої частини комунального закладу «Щастинський міський Палац Культури» | 2800,685 |  | 2800,685 |
| 2.6. Реконструкція будівлі дитсадка під сільський будинок культури с. Новоохтирка Новоайдарського району Луганської області | 1400,000 |  | 1400,000 |
| 2.7. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектомНВК Новоохтирської ЗОШ I-III -ступенів ДНЗ Новоайдарського району Луганської області | 2691,791 | 2691,791 |  |
| 2.8. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектом дошкільного навчального закладу "Суржанський" смт.Новоайдар Луганської області | 435,161 | 435,161 |  |
| 2.9. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектом дошкільного навчального закладу "Сонечко" смт.Новоайдар Луганської області | 767,772 | 767,772 |  |
| 2.10. Капітальний ремонт будівель та споруд по вул. Гагаріна, 8А дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» | 3243,781 | 3243,781 |  |
| 2.11. Створення Новоайдарської опорної школи та її комплектація устаткуванням та меблями | 12000,000 | 6000,000 | 6000,000 |
| 2.12. Реконструкція будівлі Айдар-Миколаївської школи під житло з облаштуванням приміщення для соціального згуртування громади | 7000,000 | 3000,000 | 4000,000 |
| 2.13. Реконструкція нежитлової будівлі під квартири для медичних працівників | 4000,000 | 4000,000 |  |
| 2.14. Капітальний ремонт спортивного залу Денежниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоайдарського району Луганської області | 246,131 |  | 246,131 |
| 2.15. Капітальний ремонт спортивного залу Бахмутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоайдарського району Луганської області | 237,265 |  | 237,265 |
| 2.16. Реконструкція та відновлення стадіону «Колос» смт.Новоайдар Луганської області | 1490,000 |  | 1490,000 |
| 2.17. Реконструкція спортивного майданчика Новоайдарського професійного аграрного ліцею за адресою Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 68 | 150,000 |  | 150,000 |
| 2.18. Придбання спортивно-тренажерного комплексу у Новоайдарський професійний аграрний ліцей за адресою Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 68 | 150,000 |  | 150,000 |
| Всього | 45415,471 | 20138,505 | 25276,966 |

Умови та ризики

Ключовим факторам для впровадження Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів; стабільність їх надходження на реалізацію проектів Плану заходів Стратегії, в тому числі Державного фонду регіонального розвитку, а також бюджетів всіх рівнів. Крім того, фінансування повинно бути забезпечене об’єднанням державних, обласних, місцевих бюджетів, грантових та інших коштів.

Наступна умова – технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу для впровадження проектів.

Основні ризики в реалізації Програми:

- продовження збройного конфлікту;

- відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;

- незначний обсяг практики реалізації проектів співпраці органів місцевого самоврядування;

- відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);

- поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності.

Очікувані результати

Успішна реалізація проектних ідей Програми 2 «Майстерність і професійність» має сприяти досягненню таких результатів:

- забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної освіти незалежно від місця проживання;

- підвищення якості освіти

- створення 1 опорної школи

- здійснення капітального ремонту з термомодерніцацією будівель 2 ЗОШ та 3 дошкільних навчальних закладів

- забезпечення комфортних умов для організації навчально-виховного процесу

- реконструкція 2 нежитлового приміщення під житло

- забезпечення житлом молодих фахівців

- створення належних умов проживання

- отримання сучасних спортивних закладів для фізичного, культурного розвитку всіх верств населення;

- здійснено капітальний ремонт 2 спортивних залів навчально-виховних закладів

- реконструкція спортивного майданчика

- оснащення спортивно-тренажерного комплексу

- збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров’я населення та правильного фізичного розвитку;

- створення сучасних умов для тренувань та проведення спортивно-оздоровчих заходів, змагань, турнірів, чемпіонатів  різних рівнів

Показники:

- Кількість створених опорних шкіл

- Кількість відремонтованих приміщень

- Кількість  створених житлових  приміщень

- Забезпеченість сільських територій фахівцями;

- Кількість встановленого навчального обладнання

- Кількість відновлених стадіонів

- Кількість відновлених спортивних залів

- Кількість відновлених  спортивних майданчиків

- Оснащення спортивно-тренажерного комплексу

- Відсоток зростання рівня населення, охопленого руховою активністю;

- Покращення умов функціонуючих об’єктів соціальної інфраструктури

5. Програма 3. «ЕФЕКТИВНІСТЬ»

Стан проблеми

В умовах обмеженості фінансових ресурсів і постійного скорочення державного фінансування на утримання соціально-побутової інфраструктури району необхідно впроваджувати нові підходи до управління територією та використання наявних природних ресурсів. Підвищення ефективності державного і муніципального управління, надання соціально-побутових та адміністративних послуг населенню, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, енерго- та ресурсозбереження є необхідними умовами сталого розвитку території та покращення життя населення.

Основна мета – підвищення ефективності державного і муніципального управління, надання соціально-побутових та адміністративних послуг населенню, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та ресурсозбереження, зменшення впливу господарської діяльності на навколишнє середовище.

У запропонованому Плані заходів Програма 3 відповідає Стратегічному напрямку 3. «Ефективність». Досягнення цього напрямку у 2019-2020 роках передбачається реалізовувати через відповідні 3 напрямки та 31 проектну ідею

Структура Програми 3 «Ефективність»

Програма складається з 3 напрямків:

3.1. Впровадження практик електронного врядування в діяльність органів влади та надання адміністративних послуг

3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах соціально – побутової інфраструктури

3.3. Підвищення ефективності використання та збереження природних ресурсів

3.4. Підвищення самоорганізації населення та підтримка громадських ініціатив

Напрямок 3.1 Впровадження практик електронного врядування в діяльність органів влади та надання адміністративних послуг

Основним напрямком розвитку центрів надання адміністративних послуг є створення єдиного місця прийому, реєстрації та видачі необхідних документів громадянам та юридичним особам при наданні всіх адміністративних послуг, а також можливість одночасно отримувати декілька взаємопов’язаних державних та муніципальних послуг і максимально наблизить адміністративні послуги до громадян. На даний час такі послуги надаються ЦНАП в смт Новоайдар. Мешканцям міста Щастя, яке знаходиться за 36 км від районного центру, з населенням 12,5 тис. мешканців досить незручно та затратно вчасно та в повному обсязі отримати зазначені послуги.

Комплекс втручань для досягнення мети

Створення центру надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Напрямок 3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах соціально – побутової інфраструктури

Більшість будівель соціальної інфраструктури району введені в експлуатацію 30-50 років тому. При їх будівництві не застосовувались енергоефективні заходи та технології. Під впливом зовнішніх факторів при відсутності капітальних ремонтів конструкції зношуються та руйнуються. В приміщеннях відсутні належні умови для роботи персоналу та прийому громадян. В зимовий період температура у більшості приміщень не піднімається вище 14° -16°.

Ще одною проблемою, що сприяє загостренню соціальної напруги серед населення, є відсутність освітлення вулиць населених пунктів району створює багато незручностей для більшості мешканців населених пунктів та призводить до збільшення чисельності аварій, нещасних випадків, розвитку злочинності. Найбільш гостро ця проблема постає в осінньо-зимовий період, коли світовий день короткий. В минулі часи населені пункти мали мережу освітлення вулиць завдяки лініям електропередач на лампах розжарювання, які споживали велику кількість електроенергії та потребували значних витрат на обслуговування. Впродовж використання десятків років ця система вичерпала свій термін придатності та здебільшого вийшла з ладу. Система вуличного освітлення потребує модернізації з використанням енергоефективних технологій та використання нетрадиційних відновлювальних джерел енергії.

Комплекс втручань для досягнення мети

Підвищення енергоефективності об'єктів соціальної сфери, в т.ч. із використання альтернативних джерел енергії

Впровадження енергоефективних технологій на об'єктах вуличного освітлення

Напрямок 3.3. Підвищення ефективності використання та збереження природних ресурсів

Головною та основною проблемою залишається відсутність водопостачання села Гречишкине. Без водопостачання залишається близько 1100 осіб, загальноосвітня школа, дитячий садок, медичний заклад, сільськогосподарські підприємства. У зв’язку з відсутністю водопостачання у фермерських та особистих селянських господарствах значно скоротилось чисельність великої рогатої худоби, припинено вирощування овочевої продукції. В деяких дворах на селі є колодязі, (до 80 метрів глибина), але вода має неприємний смак внаслідок безглузде удобрення присадибних ділянок мінеральними й органічними добривами, а в останні роки вода зовсім зникла, тому населення бере воду з криниць, та частково користується послугами підприємств з постачання води. Існуючий водогін по селу має незадовільний технічний стан і застаріле обладнання, населення їм не користується. Постійно зростаючі експлуатаційні витрати призводять до збільшення дефіциту коштів у місцевому бюджеті, зубожіння мешканців села, унеможливлюють створення та розвиток нових комунікацій, закупівлю необхідних сучасних матеріалів та обладнання. Для громади села питання водозабезпечення є пріоритетним та надзвичайно важливим.

Також занепокоєння викликає незадовільний технічний стан об`єктів водопостачання та водовідведення смт.Новоайдар. Внаслідок тривалої експлуатації водогонів (протягом більш ніж 30 років) відбуваються часті пориви, погіршується якість питної води.

Через значну зношеність водопровідних мереж відбуваються аварійні та планові відключення водопостачання через їх ремонт. Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема негативно позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного її забруднення.

Фізично застарілі системи водовідведення, технологічне та електричне обладнання призводять до частих поривів трубопроводів та викидів стоків на поверхню, створюючи екологічне забруднення навколишнього середовища та руйнуючи будівлі, що негативно впливає на санітарний стан селища та здоров’я мешканців. Якість очищених стічних вод не відповідають гранично допустимому скиду речовин у водні об’єкти, що різко погіршує санітарно-екологічний стан.

Існуючі полігони твердих побутових відходів перевантажені та не відповідають  вимогам природоохоронного законодавства.

Більшість захисних споруд знаходяться в неготовому до використання за призначенням стані: несправність систем вентиляції, захаращеність приміщень, відсутність або несправність електроживлення, обладнання, засобів зв’язку та іншого устаткування, яке передбачає інструкція з утримання захисних споруд у мирний час, підтоплення ґрунтовими водами та руйнування огороджуючих конструкцій.

Така ситуація сприяє загостренню соціальної напруги серед населення та провокує постійні скарги, зниження рівня оплати за комунальні послуги.

Комплекс втручань для досягнення мети:

Реконструкція систем водопостачання та водовідведення населених пунктів Новоайдарського району

Зменшення впливу господарської діяльності та життєдіяльності на навколишнє середовище

Підвищення оперативного впливу територіальної громади на вирішення місцевих проблем

3. Програма 3. «Ефективність»

| Проектні ідеї | Територія, на яку проектна ідея матиме вплив |
| --- | --- |
| 3.1 Впровадження практик електронного врядування в діяльність органів влади та надання адміністративних послуг |  |
| 3.1.1. Створення центру надання адміністративних послуг |  |
| 3.1. Створення центру надання адміністративних послуг в м. Щастя | Щастинська міська рада |
| 3.2. Впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах соціально – побутової інфраструктури |  |
| 3.2.1. Підвищення енергоефективності об'єктів соціальної сфери, в т.ч. із використання альтернативних джерел енергії |  |
| 3.2. Капітальний ремонт лікувального корпусу Новоайдарського РТМО з термомодернизаційним ефектом смт. Новоайдар Луганської області | Новоайдарський район |
| 3.3. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектом Новоохтирського терапевтичного відділення №2 Новоайдарського РТМО смт. Новоайдар Луганської області | Новоайдарський район |
| 3.4. Придбання лапароскопічної стойки для Новоайдарського РТМО, розташованого по вул. Незалежності, 20 «з», смт. Новоайдар Луганської області | Новоайдарський район |
| 3.5. Інформатизація Новоайдарського РТМО шляхом введення комплексної автоматизованої медичної системи обліку та електронної реєстрації пацієнтів | Новоайдарський район |
| 3.6. Реконструкція дитячого відділення з термомодернізаційним ефектом Новоайдарського РТМО по вул. Незалежності 20-з | Новоайдарський район |
| 3.7. Капітальний ремонт поліклініки нової (адміністративного корпусу) з термомодернізаційним ефектом Новоайдарського РТМО по вул. Незалежності 20-з | Новоайдарський район |
| 3.8. Капітальний ремонт відділення переливання крові з термомодернізаційним ефектом Новоайдарського РТМО по вул. Незалежності 20-з | Новоайдарський район |
| 3.9. Капітальний ремонт харчоблоку з термомодернізаційним ефектом Новоайдарського РТМО по вул. Незалежності 20-з | Новоайдарський район |
| 3.10. Покращення надання первинної медичної допомоги сільському населенню шляхом закупівлі медичного обладнання для сільських лікарських амбулаторій Новоайдарського ЦПМСД | Новоайдарський район: Кримська с/р, Трьохізбенська с/р, Смолянинівська с/р, Райгородська с/р, Бахмутівська с/р, Гречишкинська с/р, Смолянинівська с/р, Колядівська с/р, Муратівська с/р, Новоайдарська с/р, Новоохтирська с/р, Денежниківська с/р |
| 3.11. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектом Бахмутівської амбулаторії сімейного лікаря Новоайдарського ЦПМСД Луганської області | Бахмутівська сільська рада |
| 3.12. Реконструкція адміністративної будівлі та споруд Новоайдарського відділу поліції ГУНП в Луганській області, розташованого за адресою вул. Банківська, 19, смт. Новоайдар, Луганська обл. | Новоайдарський район |
| 3.2.2. Впровадження енергоефективних технологій на об'єктах вуличного освітлення |  |
| 3.13. Реконструкція зовнішнього освітлення вулиць і доріг населених пунктів Новоайдарського району | Новоайдарський район |
| 3.14. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями по вулицям населених пунктів Новоайдарського району Луганської області | Новоайдарський район |
| 3.3. Підвищення ефективності використання та збереження природних ресурсів |  |
| 3.3.2. Реконструкція систем водопостачання та водовідведення населених пунктів Новоайдарського району |  |
| 3.15. Заміна існуючих мереж водопостачання, прокладка нових ділянок і ремонт існуючих споруд для забезпечення водопостачання на території Гречишкинскої сільської ради | Гречишкинська сільська рада |
| 3.16. Встановлення фільтрів для пом’якшення підземної води, піднятої свердловинами смт.Новоайдар | Новоайдарська селищна рада |
| 3.17.Реконструкція каналізаційної насосної станції №1 по вул. Миру, 10 б смт.Новоайдар | Новоайдарська селищна рада |
| 3.18. Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 по вул. Незалежності, 44а смт.Новоайдар | Новоайдарська селищна рада |
| 3.19. Встановлення фільтрів для пом'якшення підземної води, піднятої свердловинами м. Щастя | Щастинська міська рада |
| 3.20. Впровадження системи знезараження питної води м. Щастя | Щастинська міська рада |
| 3.21. Зонування систем водопостачання в населених пунктах, що обслуговуються КП «Жилбудсервіс» | Щастинська міська рада |
| 3.22. Встановлення загально будинкових приладів обліку м. Щастя | Щастинська міська рада |
| 3.23. Капітальний ремонт свердловин № 9, 10, 11 м. Щастя Луганської області | Щастинська міська рада |
| 3.24. Монтаж охоронної системи сигналізації та системи відео спостереження насосних станціях КП «Жилбудсервіс» | Щастинська міська рада |
| 3.25. Реконструкція квартальних мереж м. Щастя | Щастинська міська рада |
| 3.26. Капітальний ремонт ділянки водоводу від водонасосної станції по вул. Гагаріна, м. Щастя Луганської області (перехід 5) | Щастинська міська рада |
| 3.3.5.Зменшення впливу господарської діяльності та життєдіяльності на навколишнє середовище |  |
| 3.27. Реконструкція очисних споруд смт.Новоайдар | Новоайдарська селищна рада |
| 3.28. Рекультивація полігону твердих побутових відходів с. Бахмутівка | Новоайдарський район Новоайдарська селищна рада, Бахмутівська сільська рада |
| 3.29. Рекультивація полігону твердих побутових відходів с. Олексіївка | Олексіївська сільська рада |
| 3.30. Рекультивація полігону твердих побутових відходів с. Гречишкине | Гречишкинська сільська рада |
| 3.4.2. Підвищення оперативного впливу територіальної громади на вирішення місцевих проблем |  |
| 3.31. Відновлення захисних споруд | Новоайдарський район |

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 3 включає в себе 3 напрямки, які складається з 31 проектної ідеї, реалізація яких планується впродовж 2019-2020 років. Впровадження проектних ідей можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

- фінансування через галузеві регіональні програми;

- внесення заходів до районної програми соціально-економічного розвитку, галузевих районних програм

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).

Орієнтовний фінансовий план

(державний, місцеві бюджети)

| Проектні ідеї | Вартість, тис. грн | 2019 рік Вартість, тис. грн | 2020 рік Вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Створення центру надання адміністративних послуг в м. Щастя | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 3.2. Капітальний ремонт лікувального корпусу Новоайдарського РТМО з термомодернизаційним ефектом смт. Новоайдар Луганської області | 4831,878 | 4831,878 |  |
| 3.3. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектом Новоохтирського терапевтичного відділення №2 Новоайдарського РТМО смт. Новоайдар Луганської області | 1289,478 | 1289,478 |  |
| 3.4. Придбання лапароскопічної стойки для Новоайдарського РТМО, розташованого по вул.Незалежності, 20 «з», смт. Новоайдар Луганської області | 4000,000 | 4000,000 |  |
| 3.5. Інформатизація Новоайдарського РТМО шляхом введення комплексної автоматизованої медичної системи обліку та електронної реєстрації пацієнтів | 593,150 | 593,150 |  |
| 3.6. Реконструкція дитячого відділення з термомодернізаційним ефектом Новоайдарського РТМО по вул. Незалежності 20-з | 2200,000 | 2200,000 |  |
| 3.7. Капітальний ремонт Поліклініки нової (адміністративного корпусу) з термомодернізаційним ефектом Новоайдарського РТМО по вул. Незалежності 20-з | 3000,000 | 3000,000 |  |
| 3.8. Капітальний ремонт відділення переливання крові з термомодернізаційним ефектом Новоайдарського РТМО по вул. Незалежності 20-з | 1500,000 | 1500,000 |  |
| 3.9. Капітальний ремонт харчоблоку з термомодернізаційним ефектом Новоайдарського РТМО по вул. Незалежності 20-з | 1700,000 | 1700,000 |  |
| 3.10. Покращення надання первинної медичної допомоги сільському населенню шляхом закупівлі медичного обладнання для сільських лікарських амбулаторій Новоайдарського ЦПМСД | 4200,000 | 4200,000 |  |
| 3.11. Капітальний ремонт з термомодернізаційним ефектом Бахмутівської амбулаторії сімейного лікаря Новоайдарського ЦПМСД Луганської області | 816,319 | 816,319 |  |
| 3.12. Реконструкція адміністративної будівлі та споруд Новоайдарського відділу поліції ГУНП в Луганській області, розташованого за адресою вул. Банківська, 19, смт. Новоайдар, Луганська обл. | 2115,000 | 2115,000 |  |
| 3.13. Реконструкція зовнішнього освітлення вулиць і доріг населених пунктів Новоайдарського району | 6000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
| 3.14. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями по вулицям населених пунктів Новоайдарського району Луганської області | 2000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| 3.15. Заміна існуючих мереж водопостачання, прокладка нових ділянок і ремонт існуючих споруд для забезпечення водопостачання на території Гречишкинскої сільської ради | 10121,93877 | 10121,93877 |  |
| 3.16. Встановлення фільтрів для пом’якшення підземної води, піднятої свердловинами смт.Новоайдар | 330,000 | 330,000 |  |
| 3.17. Реконструкція каналізаційної насосної станції №1 по вул. Миру, 10 б смт.Новоайдар | 1390,000 |  | 1390,000 |
| 3.18. Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 по вул. Незалежності, 44а смт.Новоайдар | 1390,000 |  | 1390,000 |
| 3.19. Встановлення фільтрів для пом'якшення підземної води, піднятої свердловинами м. Щастя | 250,000 | 250,000 |  |
| 3.20. Впровадження системи знезараження питної води м. Щастя | 8700,000 | 8700,000 |  |
| 3.21. Зонування систем водопостачання в населених пунктах, що обслуговуються КП «Жилбудсервіс» | 19200,000 | 19200,000 |  |
| 3.22. Встановлення загально будинкових приладів обліку м. Щастя | 2700,000 | 2700,000 |  |
| 3.23. Капітальний ремонт свердловин № 9, 10, 11 м. Щастя Луганської області | 1499,520 | 1499,520 |  |
| 3.24. Монтаж охоронної системи сигналізації та системи відео спостереження насосних станціях КП «Жилбудсервіс» | 300,000 | 300,000 |  |
| 3.25. Реконструкція квартальних мереж м. Щастя | 1700,000 |  | 1700,000 |
| 3.26. Капітальний ремонт ділянки водоводу від водонасосної станції по вул. Гагаріна, м. Щастя Луганської області (перехід 5) | 1415,960 |  | 1415,960 |
| 3.27. Реконструкція очисних споруд смт.Новоайдар | 9900,000 |  | 9900,000 |
| 3.28. Рекультивація полігону твердих побутових відходів с. Бахмутівка | 9469,000 | 110,000 | 9359,000 |
| 3.29. Рекультивація полігону твердих побутових відходів с. Олексіївка | 2324,000 | 57,000 | 2267,000 |
| 3.30. Рекультивація полігону твердих побутових відходів с. Гречишкине | 6398,000 | 65,000 | 6333,000 |
| 3.31. Відновлення захисних споруд | 4000,000 | 2000,000 | 2000,000 |
| Всього | 121334,2438 | 73518,314 | 47815,929 |

Умови та ризики

Ключовим факторам для впровадження Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів та стабільність їх надходження на реалізацію проектів Плану заходів Стратегії, в тому числі Державного фонду регіонального розвитку, а також бюджетів всіх рівнів. Крім того, фінансування повинно бути забезпечене об’єднанням державних, обласних, місцевих бюджетів, грантових та інших коштів.

Наступна умова – технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу для впровадження проектів.

Основні ризики в реалізації Програми:

- продовження збройного конфлікту;

- відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;

- незначний обсяг практики реалізації проектів співпраці органів місцевого самоврядування;

- відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);

- поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності.

Очікувані результати

Успішна реалізація проектних ідей Програми 3 «Ефективність» має сприяти досягненню таких результатів:

- покращення доступності та якості надання адміністративних послуг

- створення 1 Центру надання адміністративних послуг

- створення належних умови для роботи персоналу та обслуговування населення

- збереження будівель і подовження терміну експлуатації

- здійснення термомодерніцації будівель та споруд відділу поліції та медичних закладів, а саме: 6 Новоайдарського РТМО, 2 КЗ «Щастинська міська лікарня» та амбулаторії сімейного лікаря Новоайдарського ЦПМСД

- придбання та встановлення медичного обладнання для 12 амбулаторій сімейного лікаря

- зниження споживання теплової енергії на 20 %

- економія бюджетних коштів на енергоносії

- впровадження інноваційних  технологій у роботу медичних закладів

- покращення рівня благоустрою та якості надання житлово-комунальних послуг

- встановлення  світлодіодних ліхтарів та сонячних батарей на опорах

- встановлення світлодіодних ламп у ліхтарях;

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації

- поліпшення якості води та гарантована її подача, збільшення потужності джерела водопостачання,

- заміна існуючих мереж водопостачання та водовідведення, прокладка нових ділянок і ремонт існуючих споруд

- забезпечення безперебійної подачі води.

- зменшення жорсткості питної води.

- реконструкція 2 каналізаційних насосних станцій

- реконструкція очисних споруд мст Новоайдар

- скорочення аварійності на каналізаційних мережах

- зниження витрат на видобування та перекачування  води

- забезпечення надійного та безпечного відведення стічних вод

- забезпечення відповідності якості очищення стічних вод чинним вимогам.

- покращення стану справ з оплатою населенням наданих послуг

- реалізація прав громадян у сфері захисту від надзвичайних ситуацій

- забезпечення експлуатації полігонів твердих побутових відходів у  перспективі.

- скорочення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище

- забезпечення екологічно безпечних умов для життя і здоров’я людей. виготовлення 3 проектів та документації з рекультивації полігонів твердих побутових відходів

- проведення рекультивації 3 полігонів твердих побутових відходів (с.Бахмутівка, с.Олексіївка, с.Гречишкине)

- відновлення 4 захисних споруд цивільного захисту, утримання в постійній готовності до прийому та укриття населення, а саме: укриття учнів та вчителів Новоайдарської школи – гімназії та Новоайдарського обласного навчально - реабілітаційного  центру, хворих та лікарів Новоайдарського РТМО та Новоайдарського ЦПМСД у разі виникнення надзвичайної ситуації

- забезпечення стабільного функціонування системи цивільного захисту населення та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій

Показники:

- Кількість створених Центрів надання адміністративних послуг

- кількість реалізованих енергоефективних проектів;

- Кількість встановленого медичного обладнання

- Кількість встановлених  світлодіодних ліхтарів та сонячних батарей на опорах

- Кількість встановлених  світлодіодних ламп у ліхтарях;

- Обсяг споживання енергетичних ресурсів,

- Кількість відновлених мереж водопостачання та водовідведення,

- Кількість відремонтованих споруд з водопостачання та водовідведення

- Показник жорсткості питної води.

- Кількість відремонтованих каналізаційних насосних станцій

- Кількість відремонтованих очисних споруд

- Рівень аварійності на каналізаційних мережах

- Кількість виготовлених проектів з рекультивації полігонів твердих побутових відходів

- Кількість рекультивованих полігонів твердих побутових відходів

- Кількість ліквідованих стихійних звалищ ТПВ, джерел забруднення повітря, підземних та поверхневих вод і ґрунтів;

- Зменшення показників забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, підземних та поверхневих вод;

- Кількість відновлених захисних споруд цивільного захисту

6. Каталог проектних ідей (технічних завдань)

Каталог проектів містить перелік назв та зміст основних проектів, впровадження яких має важливе значення для успішного виконання цього Плану заходів з реалізації у 2019-2020 роках та Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району на період до 2020 року

Каталог проектних ідей складається з 91 проектних ідей на загальну суму 262936,59 тис. грн, сформованих за основними напрямками соціально-економічного розвитку району.